EKOGEO

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - USŁUGOWE

NIP 781-10-20-773

REGON 639611364

e-mail: ekogeomm@poczta.onet.pl

tel/fax.  061 297 20 66

tel.         0 604-75-14-28

UL. Nad Potokiem 27a/11

60-639 Poznań

Wargowo 87A

64-605 Wargowo

członek

Rodzaj opracowania :	Raport z wykonania Programu ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego za lata 2007 – 2009

Zleceniodawca 				Starostwo Powiatowe w Poznaniu

Ul. Jackowskiego 18

60-509 Poznań

AUTORZY :						 mgr Marcin Magdziarek

nr upr. V-1438

VII-1320

XII-03/2001

##### Poznań, listopad 2009

SPIS TREŚCI:

- Wstęp

- Priorytetowe kierunki działań zaplanowane, zrealizowane 
i nie zrealizowane w latach 2007 – 2009 						3

1. Zasoby wodne i gospodarka wodno – ściekowa 						4

  - Zadania własne powiatu 									4

- Przegląd pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzenie ścieków 			4

- Przegląd pozwoleń wodnoprawnych na korzystanie z wód podziemnych 		4

- Przegląd pozwoleń wodnoprawnych na piętrzenie wód 				4

- Inne zadania 										4

  - Zadania koordynowane 									5

  - Zadania gmin 										6

- Ochrona powietrza i odnawialne źródła energii 					18

  - Zadania własne powiatu 									18

- Weryfikacja pozwoleń na emisję zanieczyszczeń do powietrza 			18

- Konsultacje w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii		18

- Termomodernizacja 									19

  - Zadania koordynowane 									19

  - Zadania gmin 										21

3. Hałas i promieniowanie elektromagnetyczne 						28

3.1. Zadania własne powiatu 									28

3.2. Zadania koordynowane 									29

a) Realizacja zabezpieczeń akustycznych wzdłuż dróg powiatowych			29

b) Modernizacja dróg									29

c) Inne zadania										31

3.3. Zadania gmin 										32

4. Ochrona krajobrazu i zasobów przyrody 							37

4.1. Zadania własne powiatu 									37

a) Opracowanie Programu zwiększenia lesistości Powiatu Poznańskiego
i jego realizacja 									37

b) Inwentaryzacja terenów zdegradowanych w ramach programu badań gleb i ziemi	38

c) Realizacja zadań wynikających z Powiatowego Programu
 usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest					38

d) Inne zadania 										38

4.2. Zadania koordynowane 									39

a) Odbiór i utylizacja padłych zwierząt							39

b) Wsparcie finansowe właścicieli gruntów wyznaczonych do zalesienia		39

c) Budowa szlaków rowerowych								40

d) Budowa i eksploatacja międzygminnego schroniska 
dla bezdomnych zwierząt w Skałowie						40

e) Dofinansowanie działań wspierających ratowanie gatunków zagrożonych
 i zakładanie zieleni									40

4.3. Zadania gminy 										41

5. Zarządzanie środowiskiem i edukacja ekologiczna 					47

5.1. Zadania własne powiatu 									47

5.2. Zadania koordynowane 									47

5.3. Zadania gmin 										50

6. Zadania zrealizowane ale nie ujęte w „Programie ochrony środowiska” 		55

6.1. Zadania powiatu 										55

6.2. Zadania gmin 										57

- Podsumowanie 									63

- WSTĘP

Ustawą Prawo ochrony środowiska nałożono na organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy obowiązek sporządzania odpowiednio wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska, które następnie są uchwalane przez sejmik województwa, radę powiatu lub radę miasta i gminy. Programy te sporządzane, podobnie jak polityka ekologiczna państwa co 4 lata, powinny określać cele i priorytety ekologiczne, rodzaj i harmonogram działań proekologicznych oraz środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno – ekonomiczne i środki finansowe. Co 2 lata winno zostać sporządzone sprawozdanie z wykonania programu.

Dla Powiatu Poznańskiego pierwszy Program Ochrony Środowiska na lata 2004 - 2008 został sporządzony w 2004 roku i przyjęty Uchwałą Nr XIX/158/II/2004 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 29 czerwca 2004 r. W maju 2007 roku sporządzony został Raport z wykonania „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego” za lata 2004 – 2006. W marcu 2009 został opracowany „Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015” zatwierdzony Uchwałą Nr XXX/237/III/2009  Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 maja 2009 r. Niniejsze opracowanie jest sprawozdaniem z realizacji Programów ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego w latach 2007 – 2009 i uwzględnia zadania ujęte w dwóch wyżej wymienionych opracowaniach jak i zadania nie objęte programami a zrealizowane.

Informacje do Raportu zostały dostarczone przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu oraz uzyskane z gmin powiatu poznańskiego.

- PRIORYTETOWE KIERUNKI DZIAŁAŃ ZAPLANOWANE,  ZREALIZOWANE I NIE ZREALIZOWANE W LATACH 2007 – 2009

1. Zasoby wodne i gospodarka wodno – ściekowa

  - Zadania własne powiatu

- Przegląd pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzenie ścieków

Do chwili obecnej RZGW nie opracował bilansu wodno-gospodarczego zlewni, wobec czego nie ma możliwości przeprowadzenia przeglądu pozwoleń w oparciu o ww. bilans. Od kwietnia 2009 r. istnieje w Wydziale stanowisko ds. kontroli pozwoleń wodnoprawnych.

- Przegląd pozwoleń wodnoprawnych na korzystanie z wód podziemnych

W 2010 r. nastąpi przegląd pozwoleń wodnoprawnych udzielonych na pobór wód podziemnych w 2007 r. W pierwszej kolejności kontroli poddane zostaną pozwolenia udzielone w rejonach o deficycie wód podziemnych.

- Przegląd pozwoleń wodnoprawnych na piętrzenie wód

Do dnia 4.09.2009 r. RZGW nie opracował bilansu wodno-gospodarczego zlewni, wobec czego nie można było przeprowadzić przeglądu pozwoleń w oparciu o ww. bilans.

Od kwietnia 2009 r. istnieje w Wydziale stanowisko ds. kontroli pozwoleń wodnoprawnych.

- Inne zadania

Likwidacja nieczynnych ujęć wody

Zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze starosta zatwierdza projekty prac geologicznych na likwidację studni oraz zgodnie  z ustawą Prawo wodne wydaje pozwolenia wodnoprawne na rozbiórkę urządzeń wodnych. W 2007 roku zatwierdzono 1 projekt likwidacji studni. W roku 2008 zatwierdzono 2 projekty na likwidację studni; wydano 1 pozwolenie na rozbiórkę urządzenia wodnego; w roku 2009 zatwierdzono 2 projekty na likwidację studni; wydano 1 pozwolenie na rozbiórkę urządzenia wodnego.

Opracowanie Powiatowego programu  małej retencji

Zadanie w trakcie realizacji. Przewidywany termin ukończenia - III kwartał 2010 r.

Dokonanie aktualizacji operatu przeciwpowodziowego dla Powiatu Poznańskiego

Zadanie w trakcie realizacji. Przewidywany termin ukończenia - III kwartał 2010 r.

  - Zadania koordynowane

Starosta jako organ zapewnił środki finansowe w PFOŚiGW na zadania dotyczące konserwacji i eksploatacji urządzeń melioracji wodnych, zabiegi hydrotechniczne, zabiegi konserwacyjne rzek, rowów i jezior na terenie powiatu poznańskiego (wykonywane przez spółki wodne). W roku 2007 na konserwację i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych wydano kwotę 70 000 zł, a dodatkowo na odbudowę zbiornika Łysy Młyn przeznaczono 50 000 zł. Ponadto w 2007 roku zostały poniesione wydatki w kwocie 9.459,14 zł na konserwację rowy T-28 w Lisówkach gm. Dopiewo. Konieczność poniesienia wymienionych kosztów wynikała z faktu korzystania z tego rowu dla odprowadzania ścieków z oczyszczalni obsługującej Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach

W roku 2008 wydano na konserwację i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych 115 090 zł. W 2009 roku na remont i konserwację urządzeń melioracji wodnej szczegółowej postanowiono przeznaczyć 145 000 zł. Dodatkowo w 2009 roku zaplanowano przeznaczenie kwoty 40 000 zł. na regenerację zbiorników wodnych, jednak w związku z brakiem wniosków związanych z ww. zadaniem nie wydatkowano powyższej kwoty w I półroczu br.

Sumaryczne wydatki z PFOŚiGW:

- Rok 2007 – 129 459,14 zł.

- Rok 2008 – 115 090,00 zł.

- Rok 2009 – 145 000,00 zł.

  - Zadania gmin

Gmina Buk

- Rozbudowa i Modernizacja oczyszczalni ścieków we wsi Wielkawieś:

W 2007 roku wydatkowano 545 096, 36 zł. i wykonano:

- stanowisko przyjmowania ścieków dowożonych wraz z przepompownią ścieków dowożonych,

- zespół osadników wtórnych,

- układ retencyjno – uśredniający,

- stację sit łukowych,

- układ sterowania dmuchaw z rusztami napowietrzającymi

W roku 2008 wydatkowano 236 614, 05  zł. i wykonano:

- stację odwadniania osadu,

- oświetlenie urządzeń technologicznych,

- zasilanie elektryczne,

- budynek prasy taśmowej

W 2009 roku wydatkowano 27 933,95 zł. (do sierpnia) i wykonano:

- zespół odzysku wody płuczącej dla prasy

- Budowa oczyszczalni ścieków we wsi Niepruszewo – w 2007 roku wydatkowano 3 293 559,03 zł. i w 2008 roku 1 019 552,93 zł.

- Dofinansowanie budów przydomowych oczyszczalni ścieków, na terenach gminy Buk, które nie zostaną objęte budową sieci kanalizacji sanitarnej – w roku 2007 wydatkowano 30 000 zł., w 2008 roku – 48 000 zł. a na rok 2009 zaplanowano 30 000 zł.

- Budowa sieci kanalizacji deszczowej osiedla we wsi Wielkawieś – zadanie zakończone w 2007 roku

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Niepruszewie – etap I – koszty wydatkowane w 2008 roku – 58 000 zł.

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Buku – etap II – w roku 2008 wydatkowano 1 103 000 zł. w roku 2009 – 1 194 000 zł.

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Buku – etap III - w roku 2008 wydatkowano 88 000 zł. w roku 2009 – 6 000 zł.

- Koncepcji Zaopatrzenia w wodę Aglomeracji Buk - koncepcja ta została podzielona i uszczegółowiona na następujące zadania:

- Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków we wsi Wielkawieś ( etap I i II ),

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Buku ( etap II ),

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Buku ( etap III ),

- Budowa kanalizacji w Aglomeracji Buk ( etap IV )

- Budowa sieci wodociągowej we wsi Otusz – Huby - w roku 2008 wydatkowano 12 000 zł. w roku 2009 – 219 000 zł.

Gmina Czerwonak

- W 2007 roku wykonano sieć wodociągową w Potaszach, Owińskach  i w Czerwonaku  za kwotę 1 039 000 zł.

- W 2007 roku wykonano kanalizację ul. Makowej w Czerwonaku oraz dokumentacje projektowe na kwotę łączną ok. 100 000 zł. w ramach kanalizacji Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka.

- W 2008 roku wykonano sieć wodociągowa w Kicinie i dokończono w Potaszach  (łącznie kwota ok. 400 000 zł.), ponadto wykonano modernizację sieci za kwotę ok.  50 000 zł.

- W 2008 roku wykonano kanalizację sanitarną  na kwotę  ok. 20 000 zł.

- W 2008 roku wykonano nowy odwiert na stacji ujęcia wody Potasie za kwotę 70 000 zł. i stację ujęcia wody w Kicinie za kwotę 286 000 zł.

Gmina Dopiewo

- Modernizacja układu sieci wodociągowej: Dąbrowa-Zakrzewo-Dąbrówka + podłączenie do magistrali wodociągowej m. Poznania – w 2007 roku kwota 
1 026 209,61 zł. , w 2008 roku kwota 169 719,86 zł.

- Budowa SUW – Joanka – w 2007 kwota 4 124 789,38 zł., w 2008 roku kwota 
3 594 276,00 zł.

- Budowa sieci wodociągowej na osiedlu w Dopiewcu w 2008 roku za kwotę 24 575,00 zł.

- Sieć wodociągowa ul. Długa w Zakrzewie   284,40 mb. W 2008 roku za kwotę 
38 269,32 zł.

- Sieć wodociągowa Dopiewiec rej. ul. Leśnej  326,10mb. W 2008 roku za kwotę 
20 000,00

- Projekt sieci wodociągowej ul. Wspólna – Leśna w 2008 roku za kwotę 4 697,00 zł.

- Wykonanie sieci wodociągowej w Skórzewie wraz z dokumentacją w rejonie 
ul. Pogodnej, Ogrodowej, Nizinnej 440mb. W 2008 roku za kwotę 35 500,00 zł.

- Magistrala wodociągowa Joanka-Trzcieli-Konarzewo-Dopiewiec – projekt w 2009 roku za kwotę 25 620,00 zł.

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu w Dopiewcu w 2007 roku na kwotę 
28 000,00 zł.

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Leśna + podłączenie szkoły w Dopiewcu w 2008 roku na kwotę 187 360,03 zł.

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dopiewcu ul. Osiedle, Środkowa, Szkolna nr 16, 17, 18 w 2009 roku za kwotę 429 301,80 zł.

- Projekt kanalizacji sanitarnej w Więckowicach w 2007 roku za kwotę 20 105,60 zł. i w 2008 roku za kwotę  17 982,40 zł.

- Kanalizacja sanitarna w Dopiewcu  w obrębie ul. Leśnej   L- 61,55mb. w 2007 roku za kwotę 29 700,00 zł.

- Kanalizacja sanitarna w Dopiewie  w ul. Więckowskiej, Strażackiej, Szkolnej, Stawnej, L-  1286,11mb   rur.tł. L- 624,16 mb. w 2007 roku za kwotę 1 096 058,74 zł.

- Kanalizacja sanitarna w Skórzewie  w  ul. Batorowskiej – Poznańskiej  L- 374,42mb  rur.tł. L- 38,47mb w 2007 roku za kwotę 637 922, 76 zł.

- Kanalizacja sanitarna w Dopiewcu  w ul. Leśnej  L- 68,08mb w 2007 roku za kwotę 138 544,96 zł.

- Kanalizacja sanitarna w Dopiewie  w obrębie ul. Poznańskiej Konarzewskiej 
L- 157,65mb w 2007 roku za kwotę 25 000,00 zł.

- Kanalizacja sanitarna w Konarzewie  w obrębie ul. Bukowskiej  L- 163,80mb w 2007 roku za kwotę 25 000,00 zł.

- Dostawa Prasy osadowej dla oczyszczalni ścieków w Skórzewie. W 2007 roku za kwotę 258 762,00 zł.

- Kanalizacja sanitarna w Skórzewie w ul. Cedrowej   L-39, 0mb. w 2007 roku za kwotę 10 000,00 zł.

- Przyłącze wodociągowe - oczyszczalnia ścieków w Dąbrówce 2033,50  mb. w 2008 roku za kwotę 225 237,29 zł.

- Kanalizacja deszczowa Zakrzewo ul. Długa 195,40 mb. w 2008 roku za kwotę 
77 513,10 zł.

- Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Szarotkowej   Skórzewo w 2008 roku za kwotę 26 840,00 zł.

- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dopiewie w 2008 roku za kwotę 7 338 113,27 zł.

- Budowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce w roku 2007 roku wydatkowano kwotę 3 182 140,77 zł. i w 2008 roku kwotę 7 039 168,90 zł.

- Kanalizacja sanitarna Dopiewiec ul. Leśna  140,0 mb. w 2008 roku za kwotę 110 321,66 zł.

- Sieć kanalizacji sanitarnej w Zakrzewie ul. Długa  208,90mb. w 2008 roku za kwotę 69 916,82 zł.

- Sieć kanalizacyjna  Dopiewiec rej. ul. Leśnej  320,70 mb. w 2008 roku za kwotę 
40 000,00 zł.

- Budowa kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w Dopiewcu 
383,80 mb w 2008 roku za kwotę 49 879,07 zł.

- Podłączenie szkoły w Dopiewcu wraz z budynkiem mieszkalnym, likwidacja zbiornika bezodpływowego w 2008 roku za kwotę 32 524,37 zł.

- Projekt kanalizacji sanitarnej w Skórzewie Etap II w 2008 roku za kwotę 18 980,15 zł.

- Projekt kanalizacji sanitarnej w Palędzie w 2008 roku za kwotę 178 697,80 zł.

- Kanalizacja sanitarna w Skórzewie   ul. Wrzosowa w 2009 roku za kwotę 
485 324,20 zł.

- Dokumentacja projektowa na kanalizacje sanitarną w Skórzewie w 2009 roku za kwotę 18 000,00 zł.

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zakrzewie ul. Długa – w 2008 kwota 3 782,00 zł., w 2009 roku kwota 249 620,44 zł.

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zakrzewie ul. Niezłomnych, Gajowa, Krótka, Poznańska w 2009 roku kwota 944900,00 zł.

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dopiewie ul. Stawna w 2009 roku kwota 226057,55 zł.

Gmina Kleszczewo

- Budowa wodociągu Tulce (48m) w 2007 roku za kwotę 2.019,28 zł.

- Budowa wodociągu Kleszczewo (550m) w 2007 roku za kwotę 28.918,57 zł.

- Budowa wodociągu Trzek-Tanibórz (575m) w 2007 roku za kwotę 39.736,90 zł.

- Zakup agregatu prądotwórczego do stacji uzdatniania wody w 2007 roku za kwotę 53.123,00 zł.

- Budowa kanalizacji Tulce (33m) w 2007 roku za kwotę 5.383,58 zł.

- Budowa kanalizacji Kleszczewo (495m) w 207 roku za kwotę 64.367,13 zł.

- Brak realizacji zbiornika retencyjnego – etap koncepcyjny w realizacji

- Brak realizacji wodociągów Nagradowice – Krzyżowniki – brak środków finansowych – w zamian zrealizowano inne odcinki sieci

- Budowa wodociągu Kleszczewo-Poklatki - Wniosek o dofinansowanie z PROW

- Budowa wodociągu Krerowo - Wniosek o dofinansowanie z PROW

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z Markowic do Nagradowic przez Krerowo, Zimin, Śródka, Krzyżowniki oraz z Kleszczewa do Poklatek - Wniosek o dofinansowanie z PROW

Gmina Komorniki

- W 2007 roku budowa kanału deszczowego w Plewiskach, w ul. Fabianowskiej  - długość 1 103 m

- Oddanie do użytku stacji uzdatniania wody w Plewiskach – 2009 rok.

- Budowa sieci kanalizacyjnych – w 2007 roku – 16,9 km sieci i 4,8 km przyłączy, w 2008 roku – 8,1 km sieci i 3 km przyłączy, w 2009 roku 5,7 km sieci i 3,1 km przyłączy

- W 2008 roku budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kościelna, Pańska, Zbożowa, św. Rocha w Komornikach

- W 2009 roku budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stawna w Komornikach i ul. Fabianowska, Zakładowa, Słoneczna, Południowa i Mokra w Plewiskach.

- Nie zrealizowano dodatkowych zbiorników na wodę w Szreniawie i Komornikach – nie podano przyczyny

- Brak realizacji zabiegów hydrotechnicznych na rzece Witrynce – nie podano przyczyn

- Brak konserwacji rzeki Plewianki - nie podano przyczyn.

Gmina Kostrzyn

- Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gułtowach w 2008 roku

- Modernizacja i budowa istniejących sieci wodociągowych i stacji uzdatniania wody:

  - Modernizacja sieci wodociągowej ul. Jaśminowa, Kostrzyn – 2007 rok

  - Modernizacja sieci wodociągowej w Buszkówcu – 2007 rok

  - Modernizacja sieci wodociągowej ul. Wyszyńskiego, Kostrzyn – 2007 rok

  - Modernizacja sieci wodociągowej ul. Szkolna, Iwno – 2008 rok

  - Modernizacja sieci wodociągowej ul. Kuśnierska, Kostrzyn – 2009 rok

  - Modernizacja sieci wodociągowej ul. Kościelna, Kostrzyn – 2009 rok

  - Modernizacja sieci wodociągowej ul. Topolowa, Kostrzyn – 2009 rok

  - Modernizacja sieci wodociągowej ul. Moniuszki, Kostrzyn – 2009 rok

  - Modernizacja sieci wodociągowej ul. Pomorska, Kostrzyn – 2009 rok

  - Budowa studni nr 2a w Kostrzynie – 2009 rok

  - Modernizacja sieci wodociągowej ul. Stawna, ul. Jeziorna, Kostrzyn – 2009 rok

  - Modernizacja sieci wodociągowej ul. Dworcowa, Kostrzyn – 2009 rok

  - Likwidacja studni nr 1 w Kostrzynie – 2009 rok

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gwiazdowie – 2007 rok

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Zbożowa, Kostrzyn – 2007 rok

- Monitoring przepompowni (wizualizacja) – 2007 rok

- Budowa sieci kanalizacyjnej w Tarnowie – 2008 rok

- Zakup urządzenia do odwadniania osadu – 2008 rok

- Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Peika, Kościelna, Kostrzyn – 2009 rok

- Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Szymańskiego, Kostrzyn  – 2009 rok

- Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Waligóry, Kostrzyn  – 2009 rok

- Budowa sieci kanalizacyjnej w  ul. Dworcowa, Kostrzyn  – 2009 rok

- Budowa sieci kanalizacyjnej w Siekierkach Wielkich  – 2009 rok

- Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Miłosza, Kostrzyn  – 2009 rok

- Budowa sieci kanalizacyjnej w Siekierkach Wielkich – zadanie w trakcie realizacji

- W roku 2008 i 2009 wybudowano 380 m kanalizacji deszczowej w ul. Granicznej w Kostrzynie

- Nie podjęto działań związanych z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków – zadanie planowane wstępnie i niezrealizowane

- Systematyczne czyszczenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej – zadanie realizowane systematycznie

- Działania kontrole i egzekucyjnej w celu eliminacji nielegalnego zrzutu ścieków - zadanie planowane wstępnie i niezrealizowane

Gmina Kórnik

- Budowa nowych odcinków sieci wodociągowych Projekty sieci wodociągowych

- Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych

- Wsparcie finansowe budowy przydomowych oczyszczalni ścieków Rozbudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej

- Modernizacja, remont sieci kanalizacji sanitarnej

- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej deszczowej

- Projekty sieci kanalizacyjnych

- Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych do gromadzenia ścieków i przydomowych oczyszczalni ścieków

- Identyfikacja gospodarstw rolnych stanowiących potencjalne źródła zanieczyszczenia wód powierzchniowych azotem  na obszarach uznanych za szczególnie narażone

- Udzielanie pomocy formalno-organizacyjnej i finansowej w ramach programu ograniczania zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego

- Realizacja kontroli wywozu nieczystości płynnych (w tym w ramach programu ograniczania zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego)

- Stabilizacja poziomu wód jezior   Kórnickiego i Skrzynki Duże (Wrońskie) wraz z udrożnieniem rowy łączącego Jeziora – szlak żeglowny – 2007 rok

Nie podano szczegółowych informacji dotyczących realizacji zadań zapisanych w „Programie…”

Miasto Luboń

- Nie zrealizowano przebudowy zlewni Bocianki, Żabinki i Strumienia Junikowskiego - nie podano informacji o przyczynach braku realizacji

- Nie podano informacji o bieżącym utrzymaniu rowów melioracyjnych

- W roku 2007 budowa kanalizacji sanitarnych w ul. Dworcowa, Mazurka, Chudzickiego, Makuszyńskiego, Prusa, Broniewskiego, Żeromskiego Konarzewskiego – koszt 4 000 000 zł.

- W 2008 roku Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Fabrycznej (2 500 000 zł.) i Ul. Dworcowej (1 790 000 zł.)

- W 2009 roku budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowa, Fabryczna, Żeromskiego, Kopernika, Siostry Faustyny (nie podano kosztów)

Gmina Mosina

- Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Krosinku – w trakcie realizacji,  zakończenie w 2010r

- Koncepcja, projekt i wykonawstwo sieci deszczowej, utwardzenie, chodniki ul. Strzelecka i Skryta w Mosinie – w trakcie realizacji

Gmina Murowana Goślina

- Budowa sieci wodociągowej (Głębocko) – I etap 2500 mb - zadanie w trakcie realizacji. Opracowana została dokumentacja budowlana. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2011–2012 w ramach wniosku do PROW. Zmieniono zakres przewidzianych do realizacji prac na odcinek 4111,5 mb.

- Budowa sieci wodociągowej o niskiej efektywności 3500 mb. - brak zadania w aktualnie obowiązującym WPI. Zakres zadania został zawarty w inwestycji z punktu poprzedniego

- Budowa sieci wodociągowej w ul. Polnej - zadanie zrealizowano w 2009 roku

- Wykonanie inwentaryzacji urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy Murowana Goślina -zadanie w trakcie realizacji, planowany koniec na 2010 rok

- Rewitalizacja cieku melioracji szczegółowej G-24a oraz terenów przyległych (rejon ul. morelowej) - zadania nie zrealizowano w wyniku braku środków finansowych. Wykonanie projektu przesunięto na 2010r.

- Budowa, renowacja zbiorników małej retencji, zbiorników p. poż w Uchorowie - realizacja zadania jest na etapie organizacyjno-prawnym w zakresie przekazywania praw własnościowych gruntu od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa. Po uregulowaniu w tym roku spraw własnościowych, gmina podejmie prace inwestycyjne.

- Budowa zbiornika retencyjnego w Przebudowie - zadanie w trakcie realizacji. Opracowana została dokumentacja budowlana. Zadanie zrealizuje Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w latach 2010-2011.

- Rewitalizacja j. Raduszyn - realizacja zadania jest przesunięta po 2015 r.

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach wniosku Z.M. „Puszcza Zielonka” dla obszaru gminy Murowana Goślina. 87 500 mb kolektorów sanitarnych, 26 przepompowni - zadanie w trakcie realizacji. Opracowano dokumentację budowlaną z pozwoleniem na budowę. Podpisano umowę na dofinansowanie przedsięwzięcia z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- Budowa ul. Strzeleckiej z oświetleniem ulicznym i kanalizacją deszczową. 250 mb - Zadanie w trakcie realizacji. W obowiązującym WPI Miasta i Gminy Murowana Goślina na lata 2009 – 2015 realizacja zadania przewidziana na lata 2010-2011.

- Wzmożenie działań kontrolnych egzekucyjnych w celu eliminacji nielegalnego zrzutu ścieków - Zadanie zrealizowano. Zadanie realizowane jest w sposób ciągłych poprzez kontrole wykonywane przez Straż Miejską w Murowanej Goślinie.

- Bieżące uzupełnianie ewidencji zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zintensyfikowanie ich kontroli technicznej oraz częstotliwości opróżniania - Zadanie w trakcie realizacji. Gmina posiada ewidencję. Obecnie trwają prace nad zakończeniem elektronicznej ewidencji zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków. Kontrolę techniczną oraz częstotliwość opróżniania zbiorników na bieżąco prowadzi Straż Miejska w Murowanej Goślinie.

- Budowa kanalizacji deszczowej oraz systemów oczyszczania wód opadowych i spływających z dróg gminnych - Zadanie zrealizowano. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Polnej na odcinku 1,7 km.

- Rozbudowa i zwiększenie wyposażenia gminnego magazynu przeciwpowodziowego - Zadanie zrealizowano. W 2007r. zakupiono łopaty oraz worki (2000 zł), w 2008r. zakupiono 2 piły (3400 zł)

Gmina Pobiedziska

- Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Krętej w Pobiedziskach Letnisku – zadanie zrealizowane  w 2007 roku

- Budowa kanalizacji w Pomarzanowicach i przysiółkach - zadanie zrealizowane  w 2007 roku

- Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Czerniejewskiej, Klasztornej i półwiejskiej – zadanie zrealizowane w latach 2008 – 2009

- Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul. Poznańskiej i Radosnej - zadanie zrealizowane  w roku 2009

- Kanalizacja ulicy Kostrzyńskiej (fragment od ul. Różanej do Armii Poznań) - zadanie zrealizowane  w 2009 roku

- Kanalizacja ul. Goślińskiej – zadanie przesunięte na kolejne lata

- Kanalizacja Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolicy – zadanie w trakcie realizacji przez Związek Międzygminny.

Miasto Puszczykowo

- W 2007 roku zmodernizowano i wybudowano łącznie 200 mb sieci wodociągowej

- W latach 2007 – 2009 wybudowano i zmodernizowano 300 mb kanalizacji sanitarnej

- W latach 2007 – 2009 wybudowano i zmodernizowano 500 mb kanalizacji deszczowej

Gmina Rokietnica

- 2007 rok - budowa sieci wodociągowych w miejscowościach:

  - Krzyszkowo 925 m

  - Kiekrz 821 m

  - Bytkowo 48 m

  - Rokietnica 149 m

  - Mrowino 48 m

  - Kobylniki 242 m

- 2008 rok - budowa sieci wodociągowych w miejscowościach:

  - Kobylniki 93 m

  - Sobota 155 m

  - Cerekwica 233 m

  - Kiekrz 1426 m

  - Rokietnica 2380 m

  - Mrowino 1415 m

  - Krzyszkowo 155 m

  - Napachanie 166 m

- 2007 rok - budowa sieci kanalizacyjnych w miejscowościach:

  - Kobylniki 1239 m

  - Kiekrz 668 m

  - Rokietnica 2380 m

  - Mrowino 2506 m

  - Krzyszkowo 931 m

- 2008 rok - budowa sieci kanalizacyjnych w miejscowościach:

  - Bytkowo 58 m

  - Sobota 92 m

  - Kiekrz 247 m

  - Rokietnica 1056 m

  - Mrowino 306 m

    - Budowa nowych studzienek kanalizacyjnych w Napachaniu w 2008 roku

    - Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Krętej w Rokietnicy lata 2007 – 2009

    - Budowa kanalizacji deszczowej ul. Mickiewicz i Miłosza w Rokietnicy w latach 2008 – 2009

    - Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Bytkowie w latach 2007 – 2009 (zadanie planowane na lata 2012 – 2015 przesunięto na termin wcześniejszy

Gmina Stęszew

- Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Witoblu – inwestycja w trakcie realizacji

- Budowa wodociągu Witobel – Zamysłowo – zrealizowano w 2008r.

- Budowa kanalizacji sanitarnej Witobel – Zamysłowo – I i II etap inwestycji zakończono w 2008 i 2009r., III etap trwa

- Kanalizacja Dębno – Dębienko – inwestycje zakończono w 2009r.

- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Strykowie – inwestycja w trakcie realizacji

- Kanalizacja w Sapowicach – I etap zakończony w 2009r., II etap w fazie projektu

- Budowa kanalizacji sanitarnej dla Wronczyna i Zaparcina – inwestycja na etapie projektu

- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Stęszewie – inwestycja w trakcie realizacji

- Konserwacja rowów melioracyjnych – realizowane na bieżąco przez Spółki Wodne na podstawie umowy partycypacyjnej

- Przegląd wałów jeziora Strykowskiego – zrealizowane przez WZMiUW w Poznaniu

Gmina Suchy Las

- Budowa i modernizacja sieci wodociągowych:

  - Wodociąg Suchy Las – ul. Chmurna – w latach 2007 – 2009 – 32 357,35 zł.

  - Wodociąg Suchy Las – ul.. Parkowa i Sportowa – w latach 2007 – 2009 – 127 709,85 zł.

  - Wodociąg Suchy Las – ul. Łozowa – w latach 2007 – 2009 – 130 000 zł.

  - Wodociąg Suchy Las – ul. Jagodowa – w latach 2007 – 2009 – 69 390,32

  - Wodociąg Chludowo – ul. Biedruszczana –w roku 2009 – 200 000 zł.

- Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej

  - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Suchym Lesie – ul Dębowa – w latach 2007 – 2008 – 24 214,95 zł.

  - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Suchym Lesie – ul. Stefańskiego, i ul. Poziomkowa – w latach 2007 – 2008 – 1 144 138,76 zł.

  - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Suchym Lesie – ul. Rzemieślnicza – w latach 2007 – 2008 – 185 000 zł.

  - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Suchym Lesie – ul. Szkółkarska, Sportowa, Saneczkowa, Powstańców Wlkp. – w trakcie realizacji

- Budowa zbiornika wód deszczowych w Złotnikach wraz z kanalizacją - - w realizacji

- Realizacja pozostałych zadań przesunięta na kolejne lata.

Gmina Swarzędz

- Budowa sieci wodociągowych wraz z przyłączami – zadanie zrealizowane. W 2007 roku koszty z tego tytułu wyniosły 231 000 zł., w 2008 roku – 40 000 zł., w 2009 – 660 000 zł.

- Budowa kanalizacji deszczowej – zadanie zrealizowane. W 2008 roku wydatkowano na ten cel 2 752 200 zł., w 2009 roku – 9 500 000 zł.

- Budowa kanalizacji sanitarnej - zadanie zrealizowane. W 2007 roku wydatkowano na ten cel 1 750 000 zł., w 2008 roku – 1 782 600 zł. i w roku 2009 – 664 200 zł.

- Dofinansowanie Gminnej Spółki Wodno – Melioracyjnej – środki zostały przekazane w roku 2008 w kwocie 82 000 zł. i w roku 2009 w kwocie 90 000 zł.

Gmina Tarnowo Podgórne

- Budowa zbiornika retencyjnego w Baranowie – zadanie zrealizowane

- Budowa wodociągu tranzytowego Wysogotowo – Lusówko – zadanie zrealizowane w 2009 roku

- Ujęcie wody Kiączyn – w 2007 roku modernizacja stacji uzdatniania wody, w 2009 roku remont studni nr 1.

- Modernizacja stacji ujęcia wody Wysogotowo – zadanie przesunięte na kolejne lata.

- Budowa kanalizacji sanitarnej od drogi krajowej nr 92 do ul Poznańskiej w Tarnowie Podgórnym z przejściem pod drogą krajową – zadanie zrealizowane w 2009 roku

- Zadania obejmujące kanalizację zlewni E Lusówko – Tarnowo, i budowę kolektora sanitarnego Biała Baranowo i oś. Zielone Chyby przesunięte do realizacji w inny terminie, zamiennie zrealizowano inne zadania.

- Ochrona powietrza i odnawialne źródła energii

  - Zadania własne powiatu

- Weryfikacja pozwoleń na emisję zanieczyszczeń do powietrza

Weryfikacja pozwoleń na emisję jest prowadzona na bieżąco, w podziale na gminy. W roku 2008 r. zweryfikowano pozwolenia w gminach: Tarnowo Podgórne, Swarzędz, Kleszczewo, Buk, Stęszew, Komorniki.

- Konsultacje w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Informacje na temat odnawialnych źródeł energii udzielane są na bieżąco przez pracowników Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, w miarę potrzeb klientów urzędu.

- Termomodernizacja

  - Termomodernizacja NZOZ” Szpital w Puszczykowie Sp. Z o. o.”( ocieplenie ścian, dachów, modernizacja instalacji c.o., c.w.u., zastosowanie odnawialnych źródeł energii), w tym wykonano audyty energetyczne, opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla potrzeb zlecenia opracowania  dokumentacji technicznej, w tym termomodernizacji obiektów szpitala z zastosowaniem: energii odnawialnej - solarów i alternatywnego źródła ciepła - pompy ciepła.

  - Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach (ocieplenie ścian, dachów, zastosowanie odnawialnych źródeł energii), w tym docieplono dachy na budynkach rehabilitacji i administracji z łącznikiem oraz pensjonariuszy, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową zewnętrzną w budynkach pensjonariuszy i domkach szeregowych, wykonano dokumentację techniczną termomodernizacji ścian, pozostałych dachów, okien i drzwi zewnętrznych wraz ze zmianą źródła ciepła -pompa ciepła + solary.

  - Termomodernizacja budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (ocieplenie ścian stropodachów, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni), w tym wykonano audyty energetyczne i wykonano dokumentację techniczną zadania.

  - Zadania koordynowane

- W 2007 roku przygotowane materiały informacyjno – edukacyjne dotyczące  oszczędności energii cieplnej i elektrycznej oraz stosowania proekologicznych nośników energii, oraz włączono pozarządowe organizacje ekologiczne w działania dot. edukacji ekologicznej.

- W 2007 roku trwały prace nad przygotowaniem przez Powiat programu PEPE (Promocja Ekologii Poprzez Edukację), poruszającego najważniejsze zagadnienia związane z ochroną środowiska (dotyczące m.in. oszczędności energii cieplnej elektrycznej oraz stosowania proekologicznych nośników energii) i skierowanego do szerokiego grona odbiorców. Zagadnienia przedstawione zostały przez specjalistów w danej dziedzinie.

- W związku z wejściem w życie z dniem 15 sierpnia 2009 r. uchwały Rady Powiatu w Poznaniu Nr XXXI/250/III/2009 z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie zasad i trybu korzystania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w 2009 roku postanowiono dofinansować zadania z zakresu odnawialnych źródeł energii, dotyczące zakupu i montażu pomp ciepła i kolektorów słonecznych. Dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowano kwotę 70 000 zł, którą rozdysponowano wśród 15 wnioskodawców, zgodnie z zasadami kwalifikowania do otrzymania ww. dofinansowania. W odniesieniu do jednostek sektora finansów publicznych zaplanowano na realizację niniejszej inwestycji kwotę 150 000 zł, jednak z powodu braku wniosków środków tych nie wydatkowano.

- W 2009 roku wykonano analizę zastosowania solarów dla potrzeb cwu w obiektach powiatu wraz z szacunkowym określeniem ich kosztów.

- W 2008 roku dofinansowano modernizację systemu ogrzewania Komisariatu Policji w Mosinie. Przekazano na ten cel z  PFOŚiGW kwotę 50.000 zł.

- W 2009 roku nastąpiła likwidacja kotłowni w budynku Starostwa i podłączenie go do cieplika  (likwidacja tzw. „niskiej emisji” w zurbanizowanej części Poznania, objętej ochroną konserwatorską).

- W latach 2008 – 2009 nastąpiła wymiana oświetlenia na energooszczędne:

  - w LO Puszczykowo - w całym obiekcie,

  - w Zespole Szkół w Bolechowie - częściowo,

  - Oświetlenie zewnętrzne w Ośrodku Wspomagania Rodzinny w Kobylnicy

  - W 2009 roku zlecono opracowanie audytów dotyczących OZE dla jednostek oświatowych prowadzonych przez Powiat Poznański za kwotę 13.420 zł - działanie nie ujęte w Programie ochrony środowiska.

  - W 2009 roku na opracowanie projektów technicznych dla OZE w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Poznański zaplanowano kwotę 40.000 zł i pieniądze te nie zostały wydatkowane, ponieważ projekty te mogą zostać wykonane po przeprowadzeniu audytów - działanie nie ujęte w Programie ochrony środowiska.

  - W 2009 roku na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza zaplanowano kwotę 50 000 zł dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Dofinansowanie zostało przyznane 5 wnioskodawcom, którzy spełnili wymogi formalne. Zaplanowano również kwotę 50 000 zł. dla jednostek sektora finansów publicznych jednak z powodu braku wniosków nie wydatkowano jej.

  - Zadania gmin

Gmina Buk

- Zmiana systemu zasilania kotłowni z propan butan na zasilanie gazem ziemnym – Dajkowy Suche - koszt: 3 294, 00 zł (2007 rok)

- Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej – OSP Szewce - koszt: 31 168, 13 zł (2008 rok)

Gmina Czerwonak

- W 2007 roku termomodernizacja: Szkoła Podstawowa  Kicin ok. 26 000 zł., Szkoła  Podstawowa Czerwonak – 530 000 zł., Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Koziegłowy 500 000 zł.

- W 2008 roku termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Koziegłowy – ok. 900 000. oraz   Szkoły Podstawowej  Kicin  -  ok. 515 000 zł.

- W 2009 roku dokończenie zadania termomodernizacja Szkoła Podstawowa  Kicin za kwotę ok.  250 000 zł.

Gmina Dopiewo

- Modernizacja kotłowni w bud. po Oś. Zdrowia w Dopiewie ul. Konarzewska w 2008 roku za kwotę 83 632,49 zł.

- Termomodernizacja bud. szkoły w Dopiewcu w 2009 roku za kwotę 290 787,00 zł.

- Termomodernizacja bud. po Oś. Zdrowia w Dopiewie ul. Konarzewska w 2009 roku za kwotę 300 000,00 zł.

- Termomodernizacja bud. OSP+Biblioteki w Dopiewie w 2009 roku za kwotę 
200 000,00 zł.

Gmina Kleszczewo

- Brak zadań zaplanowanych i zrealizowanych.

Gmina Komorniki

- W 2007 roku wykonano termomodernizacje 2 budynków

- W 20078 roku wykonano termomodernizacje 1 budynku

- Wymiana kotłowni węglowych – brak realizacji, nie podano przyczyn

Gmina Kostrzyn

- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Ewarysta  Estkowskiego w Kostrzynie – 2008 rok

- Termomodernizacja budynków gminy – zadanie niezrealizowane, nie podano przyczyn

- Rozbudowa sieci gazowych:

  - 2007 r. – gazyfikacja

  - 2009 r. – gazyfikacja wsi Wiktorowo wsi Iwno

- Wymiana systemów ogrzewania na olejowe i gazowe w budynkach gminy – nie zrealizowano, zadanie planowane wstępnie

- Budowa obwodnicy Kostrzyna – ul. Okrężnej i Zbożowej od drogi powiatowej nr 2409P do drogi krajowej nr 92

- Wprowadzenie stref ograniczonego ruchu pojazdów spalinowych – nie zrealizowano, zadanie planowane wstępnie

- Budowa infrastruktury służącej do produkcji i przesyłu energii odnawialnej – zadanie niezrealizowane, nie podano przyczyn

- Wymiana oświetlenia na energooszczędne – wymiana nastąpiła już w roku 2005, zadanie wpisane błędnie

Gmina Kórnik

- Termomodernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej

- Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne

- Wspieranie działań służących wymianie taboru autobusowego

Miasto Luboń

W „Programie …” nie znalazły się żadne zapisy dotyczące ochrony powietrza.

Gmina Mosina

- Budowa obwodnicy Mosiny w ciągu ul. Krasickiego, łączącej drogę powiatową nr 2465P Mosina-Czempiń z drogą wojewódzką nr 431 Stęszew –Kórnik – jest przygotowana koncepcja

- Budowa obwodnicy miasta Mosina łączącej część miasta po wschodniej stronie torów kolejowych Poznań-Wrocław z drogą wojewódzką do Kórnika oraz z drogą do szpitala w Puszczykowie – przygotowanie do ogłoszenia przetargu na opracowanie koncepcji

- Budowa jezdni ul. Targowej w Mosinie wraz z odwodnieniem – zakończono w 2008 roku

- Utwardzenie II części ul. Szkolnej w Pecnej – zakończono w 2008 roku

- Przebudowa ulic 25 Stycznia, Powst. Wlkp., Konopnickiej i Orzeszkowej w Mosinie – II etap – zakończono w 2009 roku

- Budowa oświetlenia ul. Pogodna, Słoneczna i Poznańska w Daszewicach – zakończono w 2008 roku

- Przebudowa ul. Dworcowej w Mosinie – zakończono w 2009 roku

- Termomodernizacja 13 budynków oświatowych w gminie Mosina – obecnie jedynie w 2 przedszkolach zmieniono ogrzewanie, w pozostałych brak środków na realizację

Gmina Murowana Goślina

- Budowa obwodnicy miasta Murowana Goślina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 196 Poznań – Wągrowiec. Długość 9 119 km. - Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie realizuje WZDW. Wykonano dokumentacje. Roboty budowlane mają zostać rozpoczęte w 2010r.

- Rewitalizacja linii kolejowej Poznań – Wągrowiec - Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano dokumentacje projektową. Podpisano umowy na modernizacje linii w październiku 2009 r. Zadanie realizuje PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Oddział Regionalny w Poznaniu.

- Przebudowa drogi wojewódzkiej 196 na odcinku 800 metrów i budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Poznańska, Długa, Śliwkowa w Murowanej Goślinie - Zadanie zrealizowano. Zadanie realizowało WZDW w 2008 r.

- Budowa chodników i poprawa stanu nawierzchni w gminie Murowana Goślina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 187 i 196, Ścieżki pieszo – rowerowe, zlikwidowanie kolein 700 mb. - Zadanie zrealizowano. Zadanie realizowało WZDW w 2009r.– finansowanie zadania przy wykorzystaniu środków BRD i dotacji z gminy Murowana Goślina.

- Przebudowa ul. Raduszyńskiej wraz z mostem 1 700 mb. - Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano dokumentację budowlaną. W obowiązującym WPI Miasta i Gminy Murowana Goślina na lata 2009 – 2015 budowa Raduszyńskiej zaplanowana jest na lata 2011 – 2013.

- Budowa drogi – przedłużenie ul. Długiej - Zadanie niezrealizowane. W obowiązującym WPI Miasta i Gminy Murowana Goślina na lata 2009 – 2015 realizacje zadania zaplanowano od 2010.

- Budowa drogi – włączenie ul. Wiosennej do Poznańskiej - Zadanie niezrealizowane. W obowiązującym WPI Miasta i Gminy Murowana Goślina na lata 2009 – 2015 realizacje zadania zaplanowano od 2011.

- Budowa drogi z Długiej Gośliny do Łoskonia starego ze ścieżką rowerową 2 750 mb. - Zadanie niezrealizowane. W obowiązującym WPI Miasta i Gminy Murowana Goślina na lata 2009 – 2015 realizacje zadania zaplanowano od 2012.

- Budowa drogi gminnej w Starczanowie 600 mb. - Zadanie niezrealizowane. W obowiązującym WPI Miasta i Gminy Murowana Goślina na lata 2009 – 2015 realizacje zadania zaplanowano po 2015.

- Przebudowa i budowa dróg osiedlowych. - Zadanie w trakcie realizacji. Realizowane etapami co roku. Opracowanie dokumentacji budowlanej.

- Przebudowa i budowa dróg na terenach wsi. - Zadanie niezrealizowane. W obowiązującym WPI Miasta i Gminy Murowana Goślina na lata 2009 – 2015 realizacje zadania zaplanowano po 2015.

- Przebudowa mostów: na ulicy Łąkowej i Podgórnej. - Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano dokumentację budowlaną.

- Przebudowa ul. Kolejowej z oświetleniem drogowym, chodnikami i kanalizacją deszczową 630 mb. - Zadanie niezrealizowane. W obowiązującym WPI Miasta i Gminy Murowana Goślina na lata 2009 – 2015 zadanie zostało włączone w zakres zadania „Dworzec – nowoczesny węzeł transportu publicznego.

- Budowa kładki pieszo – rowerowej nad torami kolejowymi połączenie ul. Wojska Polskiego i ul. Gnieźnieńskiej 630 mb. - Zadanie niezrealizowane. W obowiązującym WPI Miasta i Gminy Murowana Goślina na lata 2009 – 2015 prace przewidziano od 2012.

- Odwodnienie ul. Mściszewskiej (jezdni i ścieżki pieszo – rowerowej) 700 mb. - Zadanie niezrealizowane. W obowiązującym WPI Miasta i Gminy Murowana Goślina na lata 2009 – 2015 przewiduje się prace od 2011.

- Termomodernizacja budynków SP w Długiej Goślinie.  - Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano audyt energetyczny. W obowiązującym WPI Miasta i Gminy Murowana Goślina na lata 2009 – 2015  prace przewiduje się na lata 2010 i 2012.

- Termomodernizacja budynków SP w Białężynie. - Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano audyt energetyczny. W obowiązującym WPI Miasta i Gminy Murowana Goślina na lata 2009 – 2015 prace przewiduje się na lata 2010 – 2011.

- Termomodernizacja budynków SP w Łopuchowie. - Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano audyt energetyczny. W obowiązującym WPI Miasta i Gminy Murowana Goślina na lata 2009 – 2015 prace przewiduje się na lata 2010 i 2012.

- Termomodernizacja budynków SP 1 w Murowanej Goślinie. - Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano audyt energetyczny. W obowiązującym WPI Miasta i Gminy Murowana Goślina na lata 2009 – 2015 prace przewiduje się na lata 2010 – 2011.

- Termomodernizacja budynków SP 2 i Gim. Nr 2 w Murowanej Goślinie. - Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano audyt energetyczny. W obowiązującym WPI Miasta i Gminy Murowana Goślina na lata 2009 – 2015 prace przewiduje się na lata 2010 – 2012.

- Rewitalizacja placu i dróg staromiejskich: plac Powstańców Wlkp. 14 000 m2. - Zadanie w trakcie realizacji. Dokumentacja budowlana w trakcie realizacji.

- Rewitalizacja placu i dróg staromiejskich: ulice istniejące – ulice: Szkolna, Jodłowa, Kolejowa, Wojska Polskiego, Mściszewska, Młyńska, Dworcowa, Podgórna, Kochanowskiego, Dolinka Rakocego, Rogozińska 3 800 mb. - Zadanie w trakcie realizacji. Dokumentacja budowlana w trakcie realizacji. W obowiązującym WPI Miasta i Gminy Murowana Goślina na lata 2009 – 2015 prace przewiduje od 2012.

- Rewitalizacja j. Raduszyn: promenada pomiędzy ul. J. Lenartowskiego a ul. Łąkową. - Zadanie niezrealizowane.  W obowiązującym WPI Miasta i Gminy Murowana Goślina na lata 2009 – 2015 prace przewiduje od 2012

- Rewitalizacja j. Raduszyn: budowa ścieżki pieszo – rowerowej wokół j. Raduszyn. - Zadanie niezrealizowane. W obowiązującym WPI Miasta i Gminy Murowana Goślina na lata 2009 – 2015 prace przewiduje po 2015

- Budowa ścieżki pieszo – rowerowej „Zielone Wzgórza” – Przebędowo (wzdłuż Trojanki). - Zadanie niezrealizowane. W obecnie obowiązującym WPI prace przewiduje po 2015

- Przebudowa nawierzchni ul. Polnej w Murowanej Goślinie 1 800 mb. - Zadanie zrealizowane. Środki finansowe gminy i NPRDL.

- Współpraca z zakładem gazownictwa w celu rozbudowy sieci gazowej na terenie miasta i gminy. - Zadanie zrealizowane. Zadanie realizowane jest na bieżąco.

- Ujawnianie oraz zgłaszanie WIOŚ nowych źródeł zanieczyszczeń do powietrza - Zadanie zrealizowane. W okresie sprawozdawczym zgłoszono do WIOŚ jedną interwencję dot. działalności piekarni w Murowanej Goślinie.

- Wsparcie finansowe dla mieszkańców zamierzających ogrzewanie węglowe na bardziej ekologiczne, dotacje dla mieszkańców z tytułu zmiany źródeł ogrzewania - Zadanie niezrealizowane. Brak środków na realizację zadania. w 2009 roku możliwość uzyskania dofinansowania dla mieszkańców gminy Murowana Goślina z PFOŚiGW.

- Modernizacja kotłowni w obiektach komunalnych - Zadanie w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym dokonano inwestycji polegającej na wymianie sytemu grzewczego (kaloryfery, instalacja co) bez wymiany kotła grzewczego w budynku ośrodka zdrowia przy ul. Dworcowej. Ponadto dokonano modernizacji kotłowni w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Przemysłowej 1 (udział własności gminy w budynku wynosi 10%).

- Intensyfikacja ruchu rowerowych poprzez likwidację barier technicznych oraz tworzenie ścieżek rowerowych. - Zadanie zrealizowane. Zadanie realizowane jest na bieżąco (obniżanie krawężników, poziome oznakowanie ścieżek rowerowych oraz przejazdów dla rowerzystów).

- Budowa instalacji umożliwiających wykorzystanie odnawialnych źródeł energii - Zadanie niezrealizowane. Brak zainteresowania ze strony przedsiębiorców tego typu inwestycjami.

- Organizacja autobusowego transportu wewnątrzgminnego - Zadanie zrealizowane. Od 01.01.09r. funkcjonuje wewnątrzgminna komunikacja autobusowa na 3 liniach:

Murowana Goślina – Długa Goślina

Murowana Goślina – Pławno

Murowana Goślina – Długa Goślina

Gmina Pobiedziska

- W roku 2009 przeprowadzono termomodernizację:

  - budynku przedszkola w Pobiedziskach

  - budynku szkoły w Letnisku Leśnym

  - budynku szkoły we Wronczynie

  - budynku UMiG w Pobiedziskach.

Pozostałe termomodernizacje zaplanowano na kolejne lata.

Miasto Puszczykowo

- W 2007 roku przeprowadzono termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 2 w Puszczykowie.

- W 2008 roku Urząd Miejski pozyskał fundusze na realizację termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Puszczykowie  i ją przeprowadzono

- W 2009 roku przeprowadzono termomodernizację Przedszkola nr 1 w Puszczykowie.

Gmina Rokietnica

- Termomodernizacja budynków A i B Urzędu Gminy w Rokietnicy – 2008 rok

Gmina Stęszew

- Modernizacja kotłowni w budynku wielorodzinnym w Strykowie przy ul. Parkowej 7 – zadanie nie zrealizowane (nie podano przyczyn)

Gmina Suchy Las

- Zadania z wdrażania OZE nie zrealizowane. Rada Gminy nie podjęła dotychczas uchwały w sprawie wspierania OZE.

- Budowa ścieżek rowerowych w trakcie realizacji

Gmina Swarzędz

- Ograniczenie niskiej emisji – zadanie nie realizowane w latach 2007 – 2009 z uwagi na brak środków.

Gmina Tarnowo Podgórne

Nie planowano i nie realizowano żadnych zadań z zakresu ochrony powietrza. Gmina zgazyfikowana w 100%. Wszystkie budynki posiadają przyłącze gazowe. Całe oświetlenie będące w gestii Gminy jest energooszczędne.

3. Hałas i promieniowanie elektromagnetyczne

3.1. Zadania własne powiatu

Zaplanowanym zadaniem było gromadzenie danych o źródłach promieniowania niejonizującego. Z uwagi na podział kompetencji w zakresie instalacji emitujących pola elektromagnetyczne pomiędzy różne organy ochrony środowiska i związane z tym znaczne utrudnienie w zebraniu pełnej informacji o źródłach promieniowania, odstąpiono od zadania „Gromadzenie danych o źródłach promieniowania niejonizującego”. Ponadto przedmiotowe zadanie nie prowadziłoby bezpośrednio do osiągnięcia zakładanego efektu – zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska polami elektromagnetycznymi.

3.2. Zadania koordynowane

a) Realizacja zabezpieczeń akustycznych wzdłuż dróg powiatowych

  - nasadzenie zieleni (drzew i krzewów):

| GMINA | 2007 (sztuk) | 2008 (sztuk) |
| --- | --- | --- |
| Buk | 42 | 61 |
| Czerwonak | 27 | 52 +120m2 krzewów |
| Dopiewo | 18 | 150 |
| Kleszczewo | 15 | 10 |
| Komorniki | 61 | - |
| Kostrzyn | 59 | 10 |
| Kórnik | 20 | 10+120m2 krzewów |
| Mosina | 51 | 10 |
| Murowana Goślina | 69 | 17 |
| Pobiedziska | 49 | 10 |
| Rokietnica | 84 | 31 |
| Stęszew | 31 | 10 |
| Suchy Las | 30 | - |
| Swarzędz | 43 | - |
| Tarnowo Podgórne | 14 | 40 |
| Ogółem | 613 | 411+240m2 |

Nasadzono:

- lipa 158 sztuk,

- klon 502 sztuki,

- jarząb 220 sztuk,

- śliwa ozdobna 144 sztuki,

- krzewy - jałowiec i berberys – 240m2

Inwentaryzacja nasadzeń z 2009 roku będzie przeprowadzona w okresie zimowym.

b) Modernizacja dróg

Wykonano nakładki w postaci nowych warstw ścieralnych na zniszczonych odcinkach dróg powiatowych. Za pomocą tych zabiegów zlikwidowano nierówności na jezdniach, dlatego poprawie uległa akustyka oraz parametry jezdne. Prace wykonano w następujących miejscach:

- dr. pow. nr 2036P Białężyn – Nieszawa; 1,160km (2007r.)

- dr. pow. nr 2395P Białęgi – Kąty; 0,800km (2007r.)

- dr. pow. nr 2448P m. Siedleczek; 1,260km (2007r.)

- dr. pow. nr 2461P m. Borówiec; 0,800km (2007r.)

- dr. pow. nr 2486P m. Kociałkowa Górka; 0,736km (2007r.)

- dr. pow. nr 1870P Buk – granica powiatu; 1,953km (2008r.)

- dr. pow. nr 2496P dr. woj. 307 – dr. pow. 2500P; 2,697km (do realizacji w 2009r.)

- dr. pow. nr 2402P A-2 – Trzcielin; 1,850km (2008r.)

- dr. pow. nr 2417P Zakrzewo – Dąbrówka; 0,500km (2008r.)

- dr. pow. nr 2417P Lusowo – Zakrzewo; 0,750km (2009r. zrezygnowano na rzecz innej realizacji)

- dr. pow. nr 2401P Dopiewo – Palędzie; 1,980km (do realizacji w 2009r.)

- dr. pow. nr 2447P Krerowo – Zimin; 1,274km (2008r.)

- dr. pow. nr 2429P Tulce – Gowarzewo; 2,080km (2008r.)

- dr. pow. nr 2410P Kleszczewo – Lipowiec; 1,421km (2009r.)

- dr. pow. nr 2390P Komorniki – dr. woj. 430; 1,800km (2009r. przekazane do wykonania przez gminę)

- dr. pow. nr 2411P Klony – granica powiatu; 3,721km (2008r.)

- dr. pow. nr 2472P Bnin – Konarskie; 1,400km (2008r.)

- dr. pow. nr 2465P Drużyna – granica powiatu; 4,729km (2008r.)

- dr. pow. nr 2029P granica powiatu – Długa Goślina; 2,900km (2008r.)

- dr. pow. nr 2029P Długa Goślina – dr. nr 196; około 1,100km (2009r.)

- dr. pow. nr 2408P Stęszewko – Wronczyn; 1,240km (2008r.)

- dr. pow. nr 2482P Latalice – Pobiedziska; 4,582km (I etap – 1,800km, do realizacji w 2009r.)

- dr. pow. nr 2454P Modrze – granica powiatu; 2,080km (2008r.)

- dr. pow. nr 2456P dr. woj. 306 – granica powiatu; 3,800km (2008r.)

- dr. pow. nr 2431P Radojewo – Poznań, ul. Bogusławskiego; 0,400km (2008r.)

- dr. pow. nr 2431P Radojewo – Poznań, ul. Alejowa; 0,600km (2008r.)

- dr. pow. nr 2430P Psarskie – Złotniki, ul. Złotnicka; 1,900km (2008r.)

- dr. pow. nr 2427P Zielątkowo – dr. nr 11; 1,100km (2008r.)

- dr. pow. nr 2428P Golęczewo – Sobota, ul. Lipowa; 1,048km (2009r.)

- dr. pow. nr 2061P Golęczewo – dr. nr 11; 0,533km (2009r.)

- dr. pow. nr 2407P Kobylnica – Gruszczyn; 1,428km (2008r.)

- dr. pow. nr 2435P Swarzędz – Gortatowo; 0,924km (do realizacji w 2009r.)

- dr. pow. nr 2392P Jankowice – Ceradz Kość.; 0,150km (2008r.)

- dr. pow. nr 2392P Lusówko – Rozalin; 0,764km (do realizacji w 2009r.)

- dr. pow. nr 2417P Lusowo – granica gminy; 1,100km (zadanie anulowane, 2009r.)

- dr. pow. nr 2417P Lusowo, ul. Nowa; 1,319km (2009 r.)

- dr. pow. nr 1872P Tarnowo Podgórne – Góra; 0,667km (2009r.)

- dr. pow. nr 2423P Mrowino – Rokietnica; 2,080km (do realizacji w 2009r.)

- dr. pow. nr 2424P Rokietnica – Kiekrz; 1,155km (do realizacji w 2009r.)

- dr. pow. nr 2441P Czerlejno, ul. Kleszczewska; 0,613km (2009r.)

Łącznie:			- 2007r. 4,756km

- 2008r. 33,105km

- 2009r. 18,101km

Razem:  55,962km

c) Inne zadania

W ramach praz związanych z wprowadzeniem stref ograniczonego ruchu pojazdów spalinowych na terenie miast i gmin powiatu, wykonywaniem map akustycznych, opracowaniem koncepcji ograniczenia hałasu na terenie gmin powiatu zrealizowano następujące zadania:

- Zatwierdzono następujące zmiany w organizacji ruchu na odcinkach dróg powiatowych o dużym natężeniu ruchu oraz biegnących w obszarze zabudowanym, mające wpływ na ograniczenie emisji hałasu:

  - dr. pow. nr 2393P m. Murowana Goślina - wprowadzenie ruchu jednokierunkowego oraz ograniczenia prędkości (2009r.)

  - dr. pow. nr 2489P odcinek Kamionki – Koninko - wprowadzenie zakazu wjazdu pojazdów o masie powyżej 16 ton (2009r.)

  - dr. pow. nr 2392P m. Jankowice - wprowadzenie zakazu wjazdu pojazdów o masie powyżej 16 ton (2009r.)

    - Zgodnie z obowiązującymi przepisami, na drogach powiatowych ze względu na kategorię drogi oraz występującą komunikację miejską i autobusową zrezygnowano ze stosowania progów spowalniających

    - Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu zlecił wykonanie mapy akustycznej dla drogi nr 2405P (ul. Rynkowa w Przeźmierowie) - termin wykonania na przełomie III i IV kwartału 2009 roku.

3.3. Zadania gmin

Gmina Buk

- Budowa i modernizacja dróg gminnych za kwotę:

  - W 2007 roku – 627 000 zł.

  - W 2008 roku – 788 600 zł.

  - W 2009 roku – 550 000 zł. (do lipca 2009 r.).

- Budowa ekranów akustycznych wzdłuż ciągów dróg wojewódzkich – zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Gmina Czerwonak

- W 2007 roku remont dróg drogi – Bolechowo(ulica Świerczewskiego, Słowackiego), Koziegłowy za kwotę 2.787.201,86 zł.

- W 2008 roku remonty, budowa i projekty dróg gminnych z kwotę około  2.262.000,00 zł.

- W 2009 roku wykonano projekty dróg gminnych za kwotę około 6 500 zł. i modernizację dróg za kwotę 1 104 039,02 zł.

Gmina Dopiewo

- Budowa nawierzchni asfaltowej na ul. Batorowskiej w Skórzewie – odcinek o dł. 365 mb. w 2007 roku za kwotę 330 570,00 zł.

- Budowa nawierzchni asfaltowej na ul. Jeziornej w Więckowicach w roku 2007 wydatkowano kwotę 185 779,00 zł. i w 2008 roku kwotę 247 819,00 zł.

- Modernizacja ulicy Młyńskiej w Konarzewie w 2009 roku za kwotę 250 000,00 zł.

- Modernizacja ulicy Klonowej w Więckowicach w 2009 roku za kwotę 85 000,00 zł.

- Budowa ulicy Tysiąclecia wraz z odwodnieniem i chodnikiem w Dopiewie w 2009 roku za kwotę 468 370,00 zł.

- Budowa ul. Szarotkowej w Skórzewie w 2009 roku za kwotę 2 756 030,00 zł.

Gmina Kleszczewo

- Kompleksowe udrożnienie ciągów komunikacyjnych w miejscowości Tulce – brak realizacji z uwagi na brak środków

- Remont i przebudowa drogi gminnej Nr 329024P na odcinku Krzyżowniki-Śródka wraz z oświetleniem – złożono wniosek o dofinansowanie

- Budowa ulic osiedlowych w Tulcach - W trakcie realizacji

- Remont ul. Gospodarczej - W trakcie realizacji

- Budowa drogi Zimin-Nowy Świat - W trakcie realizacji

- Inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego na terenie gminy – nie zrealizowano i nie podano przyczyny

Gmina Komorniki

Nie planowano żadnych zadań

Gmina Kostrzyn

- Wykonanie mapy natężenia hałasu, opracowanie koncepcji jego ograniczenia i realizacja poszczególnych etapów – zadanie niezrealizowane, nie podano przyczyny

- Modernizacja i budowa dróg gminnych:

  - budowa ul. Harcerskiej i Nowy Świat w Kostrzynie – 2007 rok

  - przebudowa ul. Polnej w Siekierkach Małych  – 2007 rok

  - przebudowa ul. Kilińskiego w Kostrzynie – 2008 rok

  - przebudowa ul. Nowy Świat w Kostrzynie – 2008 rok

  - przebudowa ul. Braci Drzewieckich w Kostrzynie – 2008 rok

  - budowa ul. Reymonta w Kostrzynie – 2008 rok

  - przebudowa drogi w miejscowości Jagodno – 2008 rok

  - przebudowa ul. Zbożowej w Kostrzynie – 2008 rok

  - budowa ul. Wyspiańskiego w Kostrzynie – 2008 rok

  - budowa ul. Wilkońskiego w Kostrzynie – 2008 rok

  - przebudowa ul. Moniuszki w Kostrzynie – 2008 rok

  - przebudowa ul. Szkolnej w Iwnie – 2008 rok

  - przebudowa ul. Topolowej w Kostrzynie  – 2008 rok

  - przebudowa ul. Hallera w Kostrzynie – 2008 rok

  - przebudowa ul. Kościuszki w Kostrzynie – 2008 rok

  - przebudowa ul. Waligóry w Kostrzynie – 2008 rok

  - przebudowa ul. Szymańskiego, Kościelna, Ks. Peika w Kostrzynie – 2008 rok

  - przebudowa ul. Granicznej w Kostrzynie – 2008 rok

  - budowa ul. Kuśnierskiej i Szewskiej w Kostrzynie – 2008 rok

  - przebudowa ul. Lubuskiej i Pomorskiej w Kostrzynie – 2008 rok

  - przebudowa ul. Górnej w Glince Duchownej – 2008 rok

  - przebudowa drogi Sokolniki Drzązgowskie – Klony – 2008 rok

  - budowa chodnika w ciągu ul. Poznańskiej w Siekierkach Wielkich – 2008 rok.

Gmina Kórnik

- Uwzględnienie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego zagadnień ochrony przed hałasem, w tym wyznaczenie stref ograniczonego użytkowania na terenach, gdzie przekraczany jest równoważny poziom hałasu wynoszący 50 dB w porze nocnej

Miasto Luboń

- W 2007 roku modernizacja i budowa ulic Łącznik, Konopnickiej i Matejki (813 000 zł. )

- W 2008 roku modernizacja i budowa ulic Krótka, Polna, Konarzewskiego, Broniewskiego, Skrzyżowanie Poniatowskiego, Kościuszki i Unijnej (2 956 000 zł.)

- W 2009 planowana modernizacja ulic za 1 900 000 zł. (nie podano zakresu).

- Pozostałe zadania zapisane w „Programie …” w zakresie ograniczenia emisji hałasu nie zostały zrealizowane i nie podano przyczyn braku realizacji.

Gmina Mosina

- Budowa obwodnicy Mosiny w ciągu ul. Krasickiego, łączącej drogę powiatową nr 2465P Mosina-Czempiń z drogą wojewódzką nr 431 Stęszew –Kórnik – jest przygotowana koncepcja

- Budowa obwodnicy miasta Mosina łączącej część miasta po wschodniej stronie torów kolejowych Poznań-Wrocław z drogą wojewódzką do Kórnika oraz z drogą do szpitala w Puszczykowie – przygotowanie do ogłoszenia przetargu na opracowanie koncepcji

- Budowa jezdni ul. Targowej w Mosinie wraz z odwodnieniem – zakończono w 2008 roku

- Utwardzenie II części ul. Szkolnej w Pecnej – zakończono w 2008 roku

- Przebudowa ulic 25 Stycznia, Powst. Wlkp., Konopnickiej i Orzeszkowej w Mosinie – II etap – zakończono w 2009 roku

- Budowa oświetlenia ul. Pogodna, Słoneczna i Poznańska w Daszewicach – zakończono w 2008 roku

- Przebudowa ul. Dworcowej w Mosinie – zakończono w 2009 roku

- Projekt i budowa chodnika w ul. Marcinkowskiego w Mosinie -  zakończono w 2009 roku

Gmina Murowana Goślina

- Wprowadzenie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zasad kształtowania komfortu akustycznego dla obszaru - Zadanie zrealizowane. Zadanie realizowane na bieżąco w miarę potrzeb.

- Wzmocnienie działalności kontrolnej  organów samorządowych w porozumieniu z WIOŚ w zakresie emisji hałasu przez podmioty korzystające ze środowiska - Zadanie zrealizowane. Zadanie realizowane na bieżąco w miarę potrzeb. W okresie sprawozdawczym nie zaszła konieczność interwencji do WIOŚ.

- Budowa obwodnicy miasta Murowana Goślina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 196 Poznań – Wągrowiec. - Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano dokumentacje. Roboty budowlane mają zostać rozpoczęte w 2010r. Inwestycje prowadzi WZDW.

- Wprowadzanie do MPZP zasad lokalizacji instalacji emitujących fale elektromagnetyczne  zagadnień pola elektromagnetycznego (m.in. w sposób nie kolidujący z walorami krajobrazowymi oraz nie powodujący konieczności stawiania nadmiernej ilości konstrukcji antenowej) - Zadanie zrealizowane. Zadanie realizowane na bieżąco w miarę potrzeb.

- Minimalizowanie liczby wysokich konstrukcji antenowych i lokalizowanie urządzeń nadawczych kilku użytkowników na jednej konstrukcji wspornej (ze względu na ochronę krajobrazu) - Zadanie zrealizowane. Zadanie realizowane na bieżąco w miarę potrzeb.

Gmina Pobiedziska

- W roku 2007 realizacja ul. Nowa na Stoku, Tysiąclecia, Krótka, Brzozowa - I etap, Przy Ośrodku Zdrowia, Wronczyn – etap II i III, Jerzykowo – Kołata – etap III, Kręta,

- W roku 2008 realizacja ul. Słoneczna, Nadrożno – Kołata – etap II i III, Brzozowa – II etap, Wronczyn – Krześlice – etap I, Radosna.

- W roku 2009 realizacja ul. Wierzbowa, Plac przy Czerniejewskiej.

Miasto Puszczykowo

Brak zadań wpisanych w „Programie …” do realizacji.

Gmina Rokietnica

Brak zadań wpisanych w „Programie …” do realizacji.

Gmina Stęszew

- Modernizacja ulic w Stęszewie – w trakcie realizacji ulice Nowa i Polna

- Modernizacja ul. Nowej, Łąkowej i Leśnej w Strykowie – zrealizowane w 2008r.

Gmina Suchy Las

- Budowa i modernizacja dróg gminnych:

  - Złotniki – ul. Muchomorowa, Skowronkowa, Żurawia

  - Jelonek – ul. Złotnicka

  - Suchy Las – ul. Dębowa, Grabowa, Podjazdowa, Słoneczna, Zwolenkiewicza, Podgórna, Poprzeczna, magnoliowa, Stefańskiego, Poziomkowa, Wiosenna, Bajkowa, Rewersa.

Gmina Swarzędz

- Modernizacja dróg gminnych – zadanie zrealizowane w zakresie planowanym. W 2008 roku wydatkowano na ten cel 14 790 000 zł., a w 2009 roku – 5 608 000 zł.

Gmina Tarnowo Podgórne

Nie planowano i nie realizowano żadnych zadań z zakresu ochrony przed hałasem.

4. Ochrona krajobrazu i zasobów przyrody

4.1. Zadania własne powiatu

a) Opracowanie Programu zwiększenia lesistości Powiatu Poznańskiego i jego realizacja

W 2007 roku zrealizowano zadanie polegające na opracowaniu Programu zwiększenia lesistości Powiatu Poznańskiego. Program zwiększania lesistości Powiatu Poznańskiego nawiązuje do „Krajowego programu zwiększania lesistości” zakładającego wzrost lesistości z obecnych 28,9% do 30% w roku 2020 i 33% w roku 2050. ( Korzenie przedmiotowego dokumentu -tj. KPZL sięgają zatwierdzonej „Polityki Leśnej Państwa”). W Programie zwiększania lesistości Powiatu Poznańskiego wytypowano potencjalne obszary do zalesienia, biorąc pod uwagę szereg uwarunkowań, jak np. przydatność terenów do produkcji rolnej, stopień zdegradowania gleby, bliskość cieków wodnych i większych kompleksów leśnych.

W 2007 roku na opracowanie Powiatowego programu zwiększania lesistości powiatu wydatkowano kwotę 79.300 zł. Dla potrzeb opracowania Programu zwiększenia lesistości powiatu zakupiono materiały   geodezyjno-kartograficzne  za kwotę 8704,60 zł, oraz zlecono wykonanie planów urządzenia lasów za kwotę 17 761,09 zł - działanie nie ujęte w Programie ochrony środowiska

W 2008 r. na program zwiększania lesistości Powiatu Poznańskiego wydatkowano środki w wysokości 60 tys. zł. Dofinansowano utworzenie :Parku leśnego w Niepruszewie gm. Buk” w kwocie 20000 zł. oraz zadanie pn. „Utworzenie pasa zadrzewień śródpolnych pomiędzy miejscowościami Chyby i Swadzim, gm. Tarnowo Podgórne-etap I” w kwocie 40000 zł. W 2009 r. wydatkowano środki przeznaczone na ten cel w wysokości 70 tys. zł. Dofinansowano utworzenie „Zielonego ekranu akustycznego w Tulcach, gm. Kleszczewo” w kwocie 5000 zł. oraz  zadanie pn. „Utworzenie pasa zadrzewień śródpolnych pomiędzy miejscowościami Chyby i Swadzim, gm. Tarnowo Podgórne-etap II” w kwocie 65000 zł. Zespołowi Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w 2009 roku przekazano 14 900 zł. na wykonanie pasa zadrzewień śródpolnych w Rogalińskim Parku Krajobrazowym i Parku Krajobrazowym Promno.

b) Inwentaryzacja terenów zdegradowanych w ramach programu badań gleb i ziemi

Aktualizowany corocznie  rejestr zawierający informacje o terenach, na których stwierdzono przekroczenie standardów jakości gleby lub ziemi był prowadzony przez Starostę Poznańskiego, jako realizacja zadania wynikającego z zapisu art. 110 ustawy Prawo ochrony środowiska. Po 31 kwietnia 2007 roku, po zmianie kompetencji i uchyleniu wspomnianego przepisu, rejestr wraz z dokumentacją spraw dotyczących rekultywacji powierzchni ziemi został przekazany Wojewodzie Wielkopolskiemu.

c) Realizacja zadań wynikających z Powiatowego Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest

Od kilku lat Starostwo Powiatowe prowadzi Program likwidacji wyrobów zawierających azbest. W związku z jego realizacją wykonano zadania obejmujące:

- złożenie wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dotację,

- zmianę budżetu uwzględniającą środki z gmin i WFOŚiGW,

- ogłoszenie przetargu na wykonawcę robót oraz podpisanie umowy z nim,

- weryfikację przesłanych przez urzędy gmin wniosków,

- przekazanie danych ze złożonych wniosków do wykonawcy robót,

- przygotowanie umów dofinansowania dla wnioskodawców,

- rozliczenie całości zadania.

Dofinansowanie dotyczy demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest i przyznawane jest w wysokości 70% kosztów całkowitych. Udział własny wnioskodawcy wynosi 30%.

W 2007 roku unieszkodliwiono ponad 580 ton wyrobów zawierających azbest, a w 2008 roku ponad 1.047 ton. W ciągu tych dwóch lat wydatkowano na realizację zadania 1.263.897 zł. Źródłami finansowania są środki z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, budżetów 17 gmin oraz dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W 2009 r.  Program jest również realizowany.

d) Inne zadania

- W 2009 r. rozpoczęto procedurę wyłaniania wykonawcy programu badań jakości gleby i ziemi na terenie powiatu poznańskiego.

- W związku z występowaniem „dzikich” wysypisk azbestu (głównie na terenach lasów), postanowiono zaplanować w PFOŚiGW na 2009 r. na ten cel środki finansowe w wysokości 20.000 zł.

- Na 2009 rok zaplanowano środki na zadanie: „Posadzenie grabów w ramach realizacji Otwartej strefy rekreacji dziecięcej na potrzeby uczniów OSW w Owińskach oraz mieszkańców powiatu poznańskiego” - realizacja w II półroczu br.

4.2. Zadania koordynowane

a) Odbiór i utylizacja padłych zwierząt

W powiecie poznańskim rozwiązano zgodnie z wymogami sanitarnymi problem likwidacji zwłok padłych zwierząt, zarówno bezdomnych jak i hodowlanych. Zwłoki te odbierał  Zakład  Utylizacyjny funkcjonujący  w Tarnowie  Starym gm. Czempiń, który jest jednym z 9-ciu istniejących w Polsce. W Zakładzie tym zwłoki zwierzęce poddawano termicznej  utylizacji. Koszty odbioru  zwłok  zwierzęcych oraz ich utylizacji pokrywał  w 90%  Powiat Poznański, z PFOŚiGW oraz w 10%  gminy. Umowy na realizację zadania zawierała gmina z Zakładem. W 2007 roku wydano na ten cel 53.372,61 zł. Natomiast w związku z tym, iż z dniem 1 stycznia 2008 roku weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów (Dz. U. Nr 250, poz. 1868), finansowaniem lub dofinansowaniem ponoszonych przez producenta rolnego kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwienia padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie zajęła się Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

b) Wsparcie finansowe właścicieli gruntów wyznaczonych do zalesienia

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Poznaniu, zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia, co kwartał przekazuje środki finansowe na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Ekwiwalenty te, są comiesięcznie przekazywane 11 właścicielom gruntów rolnych.

W 2007 roku przekazano na ten cel 60 841,02 zł. W 2008 r. wypłacono kwotę w wysokości 59 478,51 zł, natomiast w roku 2009 przeznaczono na wypłatę ekwiwalentów kwotę w wysokości 63 000 zł. W I półroczu wydatkowano 30.796,70zł.

c) Budowa szlaków rowerowych

Zrealizowano następujące budowy tras rowerowych:

- dr. pow. nr 2435P Swarzędz – Gortatowo odc. 1,200km (2009r.)

- dr. pow. nr 2407P Gruszczyn odc. 1,500km (2007r.)

- dr. pow. nr 2466P Sowiniec – Mosina odc. 1,000km (2007r.)

- dr. pow. nr 2458P Buk – Dobieżyn odc. 3,000km (ciąg pieszo-rowerowy,    2007/2008r.)

- dr. pow. nr 2496P Buk – Otusz odc. 1,000km (ciąg pieszo rowerowy, 2007r.)

- dr. pow. nr 2465P m. Krosno odc. 1,000km (ciąg pieszo rowerowy, 2007r.)

d) Budowa i eksploatacja międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Skałowie

Starosta Poznański był inicjatorem budowy schroniska dla bezdomnych zwierząt w Skałowie, gm. Kostrzyn, na potrzeby 11 gmin powiatu poznańskiego. W porozumieniu dotyczącym budowy i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Skałowie uczestniczą gminy: Czerwonak, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Murowana Goślina, Pobiedziska, Puszczykowo, Suchy Las, Swarzędz.

Od 2007 r. trwają prace nad powołaniem Związku Międzygminnego „SCHRONISKO”.

Obecnie zebrano niezbędne dokumenty i dokonano zgłoszenia powstania Związku Międzygminnego do rejestru prowadzonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego. Procedura ta zostanie zakończona po otrzymaniu decyzji rejestracyjnej, a z momentem ogłoszenia statutu Związku w Dzienniku Urzędowym Województwa Wlkp., Związek nabędzie osobowość prawną. Na budowę przedmiotowego schroniska w Powiatowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej corocznie przeznaczano kwotę w wysokości 450 tys.zł. Do dnia dzisiejszego inwestycja polegająca na budowie schroniska nie została rozpoczęta.

e) Dofinansowanie działań wspierających ratowanie gatunków zagrożonych i zakładanie zieleni

Od lat Starostwo wspiera finansowo działania polegające na redukcji populacji lisa. W 2007 r. Starosta Poznański przeznaczył 19 020 zł. na odstrzał redukcyjny lisów i jenotów. W 2008 r. Starosta Poznański przeznaczył 14 540 zł. na odstrzał redukcyjny lisów- odstrzelonych zostało 943 szt. W 2008 r. przeznaczono 20 tys. zł  z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przedsięwzięcie pod nazwą: „Próba ratowania kuropatwy- gatunku zagrożonego wyginięciem- drogą reintrodukcji”. Kuropatwy, które zakupiono w ilości 1000 sztuk, zostały wypuszczone w dniu 15.09.2008 r. na terenie Nadleśnictwa Konstantynowo z udziałem kół łowieckich: nr 78 „Łoś” w Poznaniu - obwód 206 i 205, nr 32 „Lis” w Stęszewie - obwód  207 i 212, nr 86 „Sokół” w Poznaniu - obwód 319, nr 33 „Żbik” w Mosinie - obwód 210, nr 28 „Drop” w Poznaniu - obwód 332 i nr 2 „Ratusz” w Poznaniu - obwód 193. W 2009 roku Nadleśnictwa Konstantynowo również otrzymało dotację 20 000 zł. na zakup kuropatwy.

W 2008 roku kwotę 2.999,98 zł wydatkowano na zakup roślin w celu zagospodarowania terenów zielonych wokół Zespołu Szkół Nr 1 w Swarzędzu.

4.3. Zadania gminy

Gmina Buk

- Budowa Parku Leśnego we wsi Niepruszewo – koszty wydatkowane w 2008 roku – 102 000 zł. i w roku 2009 – 22 000 zł.

Miasto i Gmina Buk ma bardzo małą powierzchnię zalesieniową, jedną z najniższych średnich, jeżeli chodzi o zalesienie w całym Województwie Wielkopolskim. W związku z powyższym celowe było podjęcie działań polegających na zwiększeniu obszarów leśnych w gminie. Jednym   z takich działań jest realizacja projektu pn. „Budowa Parku Leśnego w Niepruszewie – Gmina Buk. W związku z tym Zarząd Powiatu Poznańskiego Uchwałą nr 1056/2008 z dnia 23.06.2008r. przeznaczył środki finansowe na realizację projektu budowy Parku Leśnego we wsi Niepruszewo. Środki zostały uzyskane z:

- 20.000 zł z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

- 20.000 zł z przyznanej nagrody w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Projekt w trakcie realizacji zakłada zadrzewienie terenu o powierzchni 7,2468 ha. Zadanie polega na:

- przygotowaniu terenu;

- nasadzeniu 1 131 szt. krzewów liściastych, 221 szt. drzew liściastych i 60 szt. drzew iglastych;

- pracach wykończeniowych;

- pielęgnacji w okresie gwarancyjnym (1 rok po nasadzeniu drzew).

- Nasadzenia drzew i krzewów

| Rok | 2007 | 2008 | 2009 wiosną |
| --- | --- | --- | --- |
| nasadzenia drzew szt. | 250 | 150 | 100 |
| nasadzenia krzewów szt. | 426 | 182 | - |
| Wydatki z budżetu miasta i gminy tys. zł | 10,7 | 10, 2 | 2,9 |

- Dofinansowanie odbioru padłych zwierząt w roku 2007 na kwotę 2 000 zł, w 2008 roku na kwotę 2 800 zł. i w 2009 roku na kwotę 2 000 zł.

Gmina Czerwonak

- Nasadzenia drzew i krzewów

| Rok | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| nasadzenia szt. | 99 | 272 | Brak danych |
| nasadzenia krzewów szt. | 2 060 | 2 267 | Brak danych |

Gmina Dopiewo

- Budowa ścieżki rowerowej Dąbrowa –Skórzewo w 2009 roku za kwotę 66 000,00 zł.

- Zapewnienie odbioru transportu i utylizacji padliny – w 2007 roku kwota 2 080,13 zł., w 2008 roku kwota 386 zł. i w roku kwota 98,45 zł.

- Nasadzenia drzew i krzewów – w 2007 roku wydatkowano kwotę 12.657,32 zł., w 2008 roku kwotę 38.494,02 zł. w 2009 roku zadanie w trakcie realizacji.

- Utrzymanie zieleni na terenie gminy w 2007 roku za kwotę 15.419,80 zł, w 2008 roku za kwotę 48.264,61 zł. w 2009 za kwotę 36.006,98 zł.

Gmina Kleszczewo

- Odbiór, transport i utylizacja padliny w 2007 roku kwota 3 168,06 zł., w 2008 roku kwota 396,97 zł. i w roku kwota 340,90 zł.

- Nowe nasadzenia - w 2007 roku za kwotę 556,20 zł, w 2008 roku za kwotę 4.930,33 zł. w 2009 za kwotę 10.321,69 zł.

- Rewaloryzacja parku w Kleszczewie – dokumentacja techniczna – w 2008 koszty w wysokości 24.400,00 zł. i w 2009 roku koszty w wysokości 31.699,04 zł. Dalsza realizacja wstrzymana z uwagi na brak dofinansowania.

- Nie urządzono terenów zielonych w Gowarzewie i Ziminie, oraz Kleszczewie, nie Renowacji parku krajobrazowego w Gowarzewie i nie zagospodarowano terenów „Nad Stawem” w m. Tulce – przyczyna to brak środków.

Gmina Komorniki

- Odbiór, transport i utylizacja padliny w latach 2007 - 2009

- Nasadzenia drzew i krzewów

| Rok | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| nasadzenia szt. | 74 | 17 | 16 |
| nasadzenia krzewów m2. | 291 | 514 | 274 |

Gmina Kostrzyn

- Powiększanie terenów zieleni urządzonej:

  - W 2007 r. i w 2008 r. na terenie Gminy Kostrzyn nie wprowadzono nowych terenów zieleni urządzeniowej – prowadzona była  pielęgnacja i uzupełnianie nasadzeń w istniejących „ obiektach ”.

  - W 2009 r. wprowadzono nową zieleń urządzeniową na ul. Szewskiej w Kostrzynie ( głównie zieleń niska wzdłuż nowego chodnika )

  - W latach 2007 – 2009  co roku była  prowadzona wycinka drzew i krzewów z terenów  należących do Gminy Kostrzyn, zgodnie z decyzjami zezwalającymi na taką wycinkę wydanymi przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu, w zamian za usunięte drzewa i krzewy co roku były nasadzane nowe drzewa i krzewy w ilości większej niż liczba usuniętych drzew i  krzewów.

- Opracowanie waloryzacji i inwentaryzacji przyrodniczej w gminie – zadanie niezrealizowane

- W latach 2007 – 2009 opracowano 16 szt. planów ekofizjograficznych

- Budowa i eksploatacja międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Skałowie – patrz zadania koordynowane powiatu

Gmina Kórnik

- Uwzględnienie zagadnień ochrony zasobów przyrodniczych w dokumentach planistycznych gminy

- Wspieranie i wprowadzanie form ochrony przyrody

- Tworzenie nowych terenów zieleni publicznej i zadrzewień śródpolnych

- Na terenie sołectw Konarskie, Runowo, Dziećmierowo, Borówiec, Kamionki wykonano około 1000 nasadzeń drzew i krzewów

Miasto Luboń

- Do końca 2009 roku planowana budowa drogi rowerowej wzdłuż „Kocich Dołów)

- Zapewnienie odbioru transportu i utylizacji padliny w latach 2007 – 2009

- Wprowadzenie nowych nasadzeń zieleni miejskiej ozdobnej (obecny stan zieleni wynosi 34,37 ha)

Gmina Mosina

- Ścieżki rowerowe na terenie gminy Mosina – w latach 2007 – 2009 wykonano 13km ścieżek rowerowych, zadanie w ciągłej realizacji

- Uruchomienie trasy pieszo-rowerowej z bud. przeprawy promowej w Czapurach – nie zrealizowano – nie podano przyczyny

- Program Warta – zagospodarowanie turystyczne – w trakcie realizacji.

Gmina Murowana Goślina

- Podejmowanie działań na rzecz ustanawiania nowych form ochrony przyrody - Zadanie zrealizowane. Zadanie realizowane na bieżąco w miarę potrzeb.

- Prowadzenie prac pielęgnacyjnych zieleni miejskiej i parku - Zadanie zrealizowane. Zadanie zrealizowano na podstawie umów zawartych z przedsiębiorcami. Roczny koszt pielęgnacji zieleni oraz wycinki drzew na terenie parku wyniósł około 130 000 zł.

- Wykonanie oznakowania i infrastruktury dla istniejących form ochrony przyrody - Zadanie niezrealizowane, brak środków w budżecie.

- Opieka nad formami przyrody na terenie Gminy Murowana Goślina (prace pielęgnacyjno-porządkowe) - Zadanie zrealizowane. Średnioroczny koszt prac pielęgnacyjno-porządkowvch wyniósł 5 000 zł.

- Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenów nie będących własnością gminy - Zadanie zrealizowane. Zadanie realizowane na bieżąco w miarę potrzeb.

- Przeprowadzanie kontroli z zakresu nasadzeń, wynikających  z wydanych decyzji na usunięcie drzew i krzewów - Zadanie zrealizowane. Zadanie realizowane na bieżąco w miarę potrzeb.

- Nakładanie kar za nielegalna wycinkę drzew i krzewów na terenie gminy Murowana Goślina - Zadanie zrealizowane. Zadanie realizowane na bieżąco w miarę potrzeb.

- Koordynowanie konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe” - Zadanie zrealizowane. Średnioroczny koszt realizacji zadania 600,00 zł.

- Restrykcyjny nadzór nad przestrzeganiem zakazu wypalania łąk, ściernisk, rowów itp. – edukacja, nakładanie kar - Zadanie zrealizowane. Zadanie realizowane na bieżąco w miarę potrzeb. Kontrola zakazu wypalania łąk i nakładanie kar prowadzi Straż Miejska w Murowanej Goślinie. Informowanie o zakazie i edukowanie odbywało się poprzez Biuletyn Samorządowy.

- Wspieranie przedsięwzięć mających na celu powiększanie terenów zieleni miejskiej, zadrzewień, zakrzywień, parków miejskich, zielonych terenów sportowych oraz ogródków działkowych (nasadzenia) - Zadanie zrealizowane. W okresie sprawozdawczym dokonano nasadzeń na terenie miasta i gminy Murowana Goślina. Na nasadzenia przeznaczono kwotę w 2007r. – 43 000 zł, w 2008r. – 1 400 zł, w 2009 roku 60 000 zł.

- Wykonanie projektu rekultywacji terenów zlokalizowanych przy ul. Starczanowskiej w Murowanej Goślinie - Zadanie niezrealizowane. Planowany termin realizacji zadania 2010.

- Rekultywacja terenów zlokalizowanych przy ul. Starczanowskiej w Murowanej Goślinie - Zadanie niezrealizowane. Planowany termin realizacji zadania 2010-2011

- Rozwój rolnictwa ekologicznego oraz upowszechnianie zasad dobrej polityki rolniczej - Zadanie zrealizowane. Corocznie przeprowadzane były szkolenia i wyjazdy tematyczne dla rolników  - kwota realizacji 1.400 zł rocznie.

Gmina Pobiedziska

- Nowe tereny zieleni wykonywane są sukcesywnie co roku. Nie przekazano szczegółowych informacji.

Miasto Puszczykowo

- Ustawienie kwietników przy ul. Poznańskiej i Dworcowej w 2008 roku

- W 2008 roku sporządzono projekt zagospodarowania zielenią skweru przy ul. Poznańskiej

- Inwentaryzacja zieleni miejskiej w 2008 roku

- W 2009 roku sporządzono projekt zagospodarowania zielenią terenów PKP

Gmina Rokietnica

- Brak zadań wpisanych w „Programie …” do realizacji.

Gmina Stęszew

- Nasadzenia drzew i krzewów realizowane co roku w okresach jesiennych

Gmina Suchy Las

Nie przekazano żadnych danych o realizacji zadań zaplanowanych.

Gmina Swarzędz

- Zagospodarowanie terenów zielonych, pielęgnacja i utrzymanie zieleni – zadanie realizowane w trybie ciągłym. W 2008 roku przeznaczono na ten cel 750 000 zł., a w 2009 roku 1 100 000 zł.

- Ochrona i zagospodarowanie lasów – zadanie niezrealizowane. Gmina na powyższy cel nie przeznaczyła środków i podała przyczyny braku realizacji zadania.

Gmina Tarnowo Podgórne

- Zagospodarowanie otoczenia Jeziora Lusowskiego – zadanie w realizacji. Planowane zakończenie w 2010 roku

- Wykonanie pasa zadrzewień śródpolnych między miejscowościami Swadzim i Chyby – zadanie zrealizowane.

5. Zarządzanie środowiskiem i edukacja ekologiczna

5.1. Zadania własne powiatu

- Organizacja i rozwój bazy danych o środowisku i jego ochronie - z informacjami na temat środowiska i jego ochrony można zapoznać się na stronach internetowych Starostwa, w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce ,,Środowisko”

- Monitoring realizacji zadań Powiatowego Programu Ochrony Środowiska - Raporty z wykonania Powiatowego Programu Ochrony Środowiska - Zgodnie z wymogami ustawy Prawo ochrony środowiska zlecono, a następnie przyjęto „Raport z wykonania Programu ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego” obejmujący okres 2004-2006 r. Aktualnie sporządzany Raport odnosi się do lat 2007-2009.

5.2. Zadania koordynowane

- Zwiększenie do roku 2010 udziału źródeł odnawialnych w produkcji energii - kompetencje i zadanie producentów energii

- Zintensyfikowanie edukacji ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony przyrody - prace nad przygotowaniem programu PEPE (Promocja Ekologii Poprzez Edukację), poruszającego najważniejsze zagadnienia związane z ochroną środowiska (dotyczące m.in. selektywnego zbierania odpadów, ochrony przyrody, oszczędności energii cieplnej elektrycznej oraz stosowania proekologicznych nośników energii) i skierowanego do szerokiego grona odbiorców, w tym do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W 2008 roku Powiat Poznański realizował działania związane z programem ,,Promocja ekologii poprzez edukację”(PEPE) przewidziane na rok szkolny 2008/2009. W dniu 1 października 2008 r. zorganizowane zostało w Starostwie Powiatowym w Poznaniu ,,Forum Ekologiczne” przeznaczone dla dyrektorów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych z gmin powiatu poznańskiego oraz przedstawicieli samorządu gminnego. Zaproszonych gości z programem ,,Promocja ekologii poprzez edukację” zapoznał wicestarosta Tomasz Łubiński. Najistotniejsze zagadnienia dotyczące alternatywnych źródeł energii, zmian klimatycznych, sieci NATURA 2000 oraz gospodarki odpadami przedstawili: Janusz Łakomiec, Jan Śmiełowski, Jerzy Ptaszyk i Romuald Grabiak.  Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu poznańskiego zorganizowano konkurs na projekt młodzieżowej torby ekologicznej oraz hasło reklamujące używanie torby ekologicznej. Konkurs pozwalał młodzieży zdobywać i poszerzać wiedzę z zakresu ekologii i ochrony środowiska. W dniach 6-7 listopada 2008 r. odbyło się szkolenie dla nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych powiatu poznańskiego. W trakcie szkolenia rozwinięte zostały tematy poruszone na Forum Ekologicznym. Zajęcia odbyły się w czterech blokach tematycznych: alternatywne źródła energii, europejska sieć NATURA 2000, zmiany klimatu oraz gospodarka odpadami ze szczególnym uwzględnieniem spalarni odpadów. Zagadnienia przedstawione zostały w połączeniu z praktycznymi warsztatami, tak aby stały się one inspiracją dla przygotowania ciekawych lekcji na temat ekologii. W październiku ogłoszono konkurs fotograficzny ,,Człowiek w naturze” skierowany dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu poznańskiego. Młodzież nadesłała na konkurs 33 prace. W 2009 roku ogłoszony został konkurs dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu poznańskiego na najlepsze autorskie zajęcia z zakresu ekologii. Od stycznia 2009 r. realizowany jest również program PEPE przeznaczony dla szkół gimnazjalnych z terenu powiatu poznańskiego. W ramach tego programu w marcu odbyło się w Starostwie Powiatowym w Poznaniu Forum Ekologiczne przeznaczone dla nauczycieli i dyrektorów szkół gimnazjalnych z terenu powiatu poznańskiego oraz pracowników samorządowych. Dla młodzieży gimnazjalnej zorganizowany został konkurs na plakat pt. Zagrożenia środowiska w mojej gminie. Uczniowie nadesłali na konkurs 54 plakaty. Ogłoszono również konkurs dla nauczycieli ze szkół gimnazjalnych z terenu powiatu poznańskiego na najlepsze autorskie zajęcia z zakresu ekologii. Wiosną 2009 odbyło się również szkolenie dla nauczycieli ze szkół gimnazjalnych oraz pracowników samorządowych związanych z programem PEPE. Ze względu na dużą ilość osób chętnych szkolenie to odbyło się w trzech grupach w marcu i kwietniu 2009 r. W maju 2009 r. w jednej ze szkół na terenie powiatu poznańskiego zorganizowane zostało spotkanie z uczniami zainteresowanymi ochroną środowiska.  Młodzieży zaprezentowano w formie prezentacji najważniejsze zagadnienia dotyczące spalania odpadów i alternatywnych źródeł energii, a następnie zaproszono do udziału w dyskusji z zaproszonymi specjalistami, dając w ten sposób możliwość samodzielnego wyciągania wniosków. Działania będą kontynuowane.

- Projektowanie i wytyczanie ścieżek dydaktycznych na obszarach chronionych i poza nimi - nie leży w kompetencjach starosty

- Remont wewnętrzny w palcówkach oświatowych Powiatu (zastosowanie energooszczędnego osprzętu elektrycznego i baterii wodooszczędnych) - zastosowano baterie wodooszczędne przy remoncie sanitariatów przy sali gimnastycznej w LO w Puszczykowie i ZS w Bolechowie.

- Rozbudowa szkoły w Murowanej Goślinie przy ul. Szkolnej ( zastosowanie energooszczędnego osprzętu elektrycznego i wodnego oraz odnawialnych źródeł energii- baterie słoneczne) - do realizacji w terminie późniejszym.

- W ramach likwidacji skutków awarii, wypadków z udziałem pojazdów transportujących materiały niebezpieczne Starostwo corocznie rezerwuje środki finansowe w wysokości 10.000 zł na likwidację skażeń powstałych w wyniku awarii, wypadków pojazdów transportujących substancje niebezpieczne. Ponieważ nie zaistniało żadne zdarzenie o takim charakterze, powyższa kwota nie została wydatkowana w okresie 2008-2009.

- Utworzenie parku orientacji przestrzennej (Ogród zmysłów) na potrzeby uczniów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach oraz mieszkańców powiatu poznańskiego( edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży). W ramach zadania: Stworzenie otwartej strefy rekreacji dziecięcej na potrzeby uczniów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach i mieszkańców powiatu poznańskiego - trwają starania o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację całego zadania (2009 r). Dotychczas wykonano dokumentację dotyczącą magazynowania wody deszczowej z budynków OSW w Owińskach - w celu wykorzystywania jej dla potrzeb utrzymania terenów zielonych (2009).

- Promocja przedsięwzięć i zachowań proekologicznych. Realizacja zadań zawartych w opracowaniu  Promocja Ekologii Poprzez Edukację

- Podjęcie działań skierowanych do małych i średnich przedsiębiorstw – w formie akcji informacyjnej zadanie przyjęte w aktualizacji Programu ochrony środowiska; planowana realizacja w okresie 2009-2010.

- Monitoring stanu środowiska na terenie powiatu - zgodnie z przepisami ustawy  Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, monitoring środowiska  jest zadaniem realizowanym przez organy Inspekcji Ochrony Środowiska.

5.3. Zadania gmin

Gmina Buk

- Sprawozdawczość z Gminnego Programu Ochrony Środowiska oraz Gminnego Planu Gospodarki Odpadami – koszty w 2009 roku 2 400 zł.

- Zadania nieinwestycyjne ( konkursy dla szkół, ulotki, plakaty itp.)  - wydatki w 2007 roku – 6 500 zł., w 2008 roku – 7 900 zł., w 2009 roku – 12 000 zł.

- Coroczne akcje Sprzątania Świata, jak również sprzątanie brzegów zbiorników wodnych i terenów leśnych: w tej akcji udział bierze młodzież szkolna, ZHP, PZW Koła Baszta, Pan Witold Bączyk dzierżawca Ośrodka Wypoczynkowego  w Niepruszewie, PTTK. Sprzątane są tereny wokół szkół, brzegi zbiorników wodnych.

Gmina Czerwonak

- Nie przekazano informacji na temat realizacji  zadań związanych z edukacją ekologiczną

Gmina Dopiewo

- Opracowanie stanu ekologicznego zbiorników wodnych położonych na terenie Gminy Dopiewo  z propozycjami zmian w ich dotychczasowym użytkowaniu w 2008 roku za kwotę 10 000 zł.

- Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska w 2009 roku za kwotę 2.684 zł.

- Prowadzenie działań edukacyjno informacyjnych – ulotki, plakaty, konkursy ekologiczne, itp.  w 2007 roku kwota 3 605 zł., w 2008 roku kwota 14 569,25 zł. w 2009 roku kwota 6.075,10 zł.

Gmina Kleszczewo

- Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska – w 2009 roku za kwotę 2 000,00 zł.

- Edukacja ekologiczna mieszkańców w zakresie wprowadzanego systemu zbiórki odpadów – w trakcie realizacji

- Edukacja mieszkańców w zakresie możliwości i konieczności oszczędzania wody w gospodarstwach domowych – nie podjęto działań i nie podano przyczyny

- Działania edukacyjne dla ogółu ludności gminy w zakresie postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii i zapobiegania i nie podano przyczyny

Gmina Komorniki

- Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska – w 2009 roku, w trakcie realizacji

- Nie przekazano informacji na temat realizacji  zadań związanych z edukacją ekologiczną

Gmina Kostrzyn

- Zintensyfikowana edukacja ekologiczna społeczeństwa – zadanie niezrealizowane, nie podano przyczyn

- Modernizacja i doposażenie w sprzęt ratownictwa ekologicznego OSP – zadanie zrealizowane w latach 2008 – 2009

Gmina Kórnik

- Kampania edukacyjno-informacyjna mająca promować selektywną zbiórkę odpadów komunalnych w społeczeństwie

- Propagowanie właściwych zachowań w zakresie użytkowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, a w szczególności azbestu i PCB

- Realizacja działań edukacyjno-informacycjnych w zakresie gospodarki odpadami kierowanych do podmiotów gospodarczych

- Zintensyfikowanie edukacji ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony przyrody, w tym ochrony lasów

- Organizowanie Akcji „Wiosenne Sprzątanie” oraz „Sprzątanie Świata”

- W roku 2007 wyznaczona została  na terenie gminy w obrębie doliny Rogalińskiego Parku Krajobrazowego ścieżka edukacyjno – ekologiczna „Szlak Bobrowy”  mająca na celu wskazanie piękna przyrody jak i uświadomienia celu ochrony takich terenów.  W 2008r. pobudowano na trasie powyższego szlaku wieżę widokową licząca 15 metrów wysokości z której rozpościera się przepiękny widok na dolinę Warty.

- W ramach przedsięwzięć ochrony przyrody wykonano w latach 2007 – 2009 tablice informacyjne dot. Pomników Przyrody jak i użytku ekologicznego.

Miasto Luboń

- Opracowanie okifizjograficzne podstawowe dla terenu m. Luboń w 2008 roku

- Nie przekazano informacji na temat realizacji  zadań związanych z edukacją ekologiczną

Gmina Mosina

Nie przekazano informacji na temat realizacji  zadań związanych z edukacją ekologiczną i badaniami chemicznymi gleb.

Gmina Murowana Goślina

- Wspieranie szkolnych kół zainteresowań o tematyce ekologicznej oraz konkursów o tematyce ekologicznej - Zadanie zrealizowano. Realizacja poprzez współpracę ze szkołami na terenie gminy m.in. poprzez organizowanie i wspieranie konkursów o tematyce ekologicznej (UMIG był fundatorem nagród)

- Organizacja kampanii informacyjnych dotyczących zagrożeń wynikających z coraz większej ilości odpadów, nieznacznego poziomu ich recyklingu i niewłaściwego składowania, oszczędności energii cieplnej i elektrycznej oraz korzyści wynikających z termomodernizacji budynków, włączenie do działalności edukacyjnej problematyki leśnej oraz związanej z ochroną przyrody - Zadanie zrealizowano. Gmina prowadzi edukację ekologiczną mieszkańców m.in. za pośrednictwem Biuletynu Samorządowego, serwisu internetowego UMiG oraz w trakcie cyklicznych spotkań z mieszkańcami.

- Organizacja obchodów „Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu” - Zadanie zrealizowano. Od 2007 roku gmina organizuje obchody „Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu”. Corocznie ze środków GFOŚiGW przeznaczano na ten cel ok. 5000 zł.

- Prowadzenie działań edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska i przyrody poprzez serwis internetowy UMiG Murowana Goślina - Zadanie zrealizowano. Zadanie jest realizowane na bieżąco.

- Udział Urzędu Miasta i Gminy w akcji „Sprzątanie Świata” oraz „Dzień Ziemi” - Zadanie zrealizowano. „Sprzątanie Świata” - Gmina wspomagała szkoły w akcji poprzez dostarczenie worków i rękawic oraz odbiór zebranych odpadów.„Dzień Ziemi” – Gmina dofinansowała działania wpisujące się w obchody Dnia Ziemi w zakresie w jakim wnioskowały o to szkoły. Wsparcie było udzielne ze środków GFOŚiGW.

- Organizacja konkursu na najlepiej segregujące osiedle samorządowe i sołectwo - Zadanie zrealizowano. Konkurs rozstrzygnięto, nagrody dla sołectw zostały zakupione ze środków GFOŚiGW.

- Druk i dystrybucja ulotek informujących o zasadach zbiórki surowców wtórnych, odpadów niebezpiecznych, zużytego sprzętu elektrycznego i  elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych - Zadanie zrealizowano. W okresie sprawozdawczym co roku przeznaczano kwotę 2 000 zł na druk ulotek. Ulotki zostały dostarczone do każdego gospodarstwa domowego na terenie gminy.

- Monitoring jakości wód powierzchniowych na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina - Zadanie zrealizowano. Badania jakości wód powierzchniowych na terenie gminy w okresie sprawozdawczym wykonywane były 2 razy do roku przez związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”

Gmina Pobiedziska

- Prowadzenie stałych akcji edukacyjnych i informacyjnych na łamach lokalnej prasy i w placówkach oświatowych

Miasto Puszczykowo

- Prowadzenie stałych akcji edukacyjnych i informacyjnych na łamach lokalnej prasy i w placówkach oświatowych

- Realizacja programu „Czyste Puszczykowo” w latach 2007 – 2009

- Udział Puszczykowa w konkursach o tematyce środowiskowej

Gmina Rokietnica

Brak zadań wpisanych w „Programie …” do realizacji w latach 2007 – 2009. Na lata obowiązywania programu zaplanowano opracowanie lokalnej monografii o zasobach środowiska przyrodniczego, opracowanie programu działania na Sobocko – Pawłowickiego Obszaru Chronionego, tworzenie gminnych szlaków dydaktycznych i budowy systemu lokalnego  monitoringu. Dotychczas nic z tych zadań nie zostało zrealizowane.

Gmina Stęszew

- Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju – zadania realizowane w szkołach na bieżąco

- Badanie wód z piezometrów ze składowiska odpadów w Srocku Małym – realizowane na bieżąco

- Badanie ścieków odprowadzanych z oczyszczalni ścieków – realizowane na bieżąco

Gmina Suchy Las

- Kompleksowa edukacja ekologiczna – przeznaczanie na ten cel 20 000 zł rocznie

- Monitoring składowiska odpadów w Suchym Lesie i J. Glinnowieckiego – zadanie realizowane co roku przez ZZO Poznań

- Likwidacja lokalnych uciążliwości odorowych ze źródeł hodowlanych – nie zrealizowano (nie podano przyczyn).

Gmina Swarzędz

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zadanie realizowane na bieżąco. W 2008 roku wydatkowano na ten cel 800 000 zł., w 2009 roku 885 000 zł.

- Wykonanie systemu wizyjnego miasta Swarzędza – zadanie w trakcie realizacji. Przewidywany termin zakończenia to 2010 rok. Obecnie wydatkowano na ten cel w 2008 roku 527 000 zł. a w 2009 roku 14 000 zł.

- Edukacja ekologiczna – zadanie realizowane w trybie ciągłym. W latach 2007 – 2009 przeznaczono na ten cel 6 000 zł.

- Monitoring środowiska w rejonie składowiska odpadów, oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody, separatorów – zadanie przekazane do realizacji zarządzającym instalacjami (ZGK w Swarzędzu).

Gmina Tarnowo Podgórne

- Edukacja dzieci i młodzieży (program ciągły) – zadanie stałe w realizacji

- Urządzenie Parku w Lusowie – trwają prace przygotowawcze.

- Renowacja Parku im. Wojtkiewicza w Tarnowie Podgórnym – zadanie zrealizowane w latach 2008 – 2009

- Urządzenie Parku w Przeźmierowie – zadanie w realizacji

- Rewitalizacja zespołu parkowo – pałacowego w Jankowicach – zadanie w realizacji.

6. Zadania zrealizowane ale nie ujęte w „Programie ochrony środowiska”

6.1. Zadania powiatu

- W 2007 roku wykonanie Rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi częściowo sfinansowane z PFOŚiGW - w kwocie 2.010 zł. Pokrycie pozostałe części kosztów nastąpiło z nagrody otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- Sprawowanie nadzoru przez Nadleśnictwa Łopuchówko, Konstantynowo, Babki i Czerniejewo nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa w zakresie określonym porozumieniami zawartymi ze Starostą Poznańskim. Koszty tego nadzoru poniesione przez Starostwo w 2007 roku wyniosły 41.000 zł, w 2008 roku wyniosły 50.000 zł, w 2009 roku zaplanowano 52 000 zł.

- W 2007 roku przyznanie dotacji na odnowienie drzewostanu (las komunalny) zniszczonego w  wyniku huraganu  w miejscowości Lisówki w kwocie 991,89 zł, w roku 2008 na ten cel przekazanie kwoty 2 900 zł. (kwota przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego na wykonanie tego zadania). W 2009 roku wydatkowanie środków w kwocie 8.500 zł na odnowienie zniszczonego przez szkodnika drzewostanu na terenie należącym do Pana Piaseckiego z Białężyna.

- Dokonanie obmiarów geodezyjnych zalesionych gruntów rolnych za kwotę 8. 500 zł (2007 rok)

- Ufundowanie nagrody dla szkół oraz uczniów laureatów konkursu ekologicznego  pt. „Trzy pory roku wśród drzew” za kwotę 6.218,55 zł (2007 rok)

- W 2007 roku zakupienie środka pianotwórczego na potrzeby Państwowej Straży Pożarnej za kwotę 29.999,59 zł. W 2009 roku przeznaczenie kwoty 30.000zł na zakup sorbentów, neutralizatorów i środka pianotwórczego przeznaczonych do działań związanych z neutralizacją skażeń przez Państwową Straż Pożarną i podjęcie uchwały o wydatkowaniu tej kwoty

- Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów należących do osób fizycznych w 2007 roku za kwotę 16 531,50 zł. W 2008 roku wykonanie uproszczonego plany urządzenia lasów należnych do osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie 4 Nadleśnictw powiatu poznańskiego za kwotę 17.761,09 zł.

- Przekazanie szkołom zaangażowanym w PEPE książek o tematyce związanej z ochroną środowiska jako pomoc dydaktyczną do bibliotek szkolnych (2009 r.)

- Wymiana toreb foliowych reklamujących Powiat Poznański  na torby wykonane z bawełny oraz  ekologicznego papieru

- Rozpoczęcie prac dotyczących monitoringu czystości jezior powiatu poznańskiego (2009 r.)

- Rozpoczęcie prac nad projektem udrożnienia i oczyszczenia połączeń, kanałów i przesmyków między jeziorami położonymi na terenie powiatu poznańskiego (2009 r.)

- Realizacja projektu „Analiza warunków realizacji kolektorów słonecznych we wskazanych budynkach należących do Starostwa Powiatowego w Poznaniu” (2009 r.).

- Zapoznanie stażystów z Niemiec z pracą Wydziału Ochrony Środowiska i zagadnieniami ochrony środowiska w Polsce (corocznie)

6.2. Zadania gmin

Gmina Buk

- Włączenie do eksploatacji studni głębinowe we wsi Kalwy - koszt: 17 860 zł (2008 rok)

- Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Buku ( odcinek długości 208 mb) - koszt: 54 507 zł (2009 rok)

- Wymiana sieci wodociągowej w Buku  (ul. Szarych Szeregów i Mickiewicza – w trakcie  realizacji) - koszt zadania ok. 131 000 zł (2009 rok)

Gmina Czerwonak

Nie podano

Gmina Dopiewo

Nie podano

Gmina Kleszczewo

- Zakup pompy do oczyszczalni ścieków w Nagradowicach w 2008 roku za kwotę 5.200,00 zł.

- Budowa wodociągu Gowarzewo, rejon u. Parkowej (950m) w 2008 roku za kwotę 22.233,73 zł.

- Budowa wodociągu Zimin, dz. nr ew. 14/13 (248,27m) w 2008 roku za kwotę 7.765,71 zł.

- Budowa wodociągu Gowarzewo, ul. Letnia (198m) w 2008 roku za kwotę 9.297,47 zł.

- Budowa wodociągu Śródka, dz. nr ew. 74/12 (93,19m) w 2008 roku za kwotę 2.678,41 zł.

- Budowa wodociągu Gowarzewo, rejon ul. Krokusowej (343m) w 2008 roku za kwotę 7.826,74 zł.

- Budowa wodociągu, dz. nr ew. 69/57 (138,50m) w 2008 roku za kwotę 2.555,76 zł.

- Budowa wodociągu Gowarzewo, ul. Jesienna (159,48m) w 2008 roku za kwotę 8.283,83 zł.

- Budowa wodociągu Tulce, ul. Krótka (86,89m) w 2008 roku za kwotę 2.577,07 zł.

- Budowa wodociągu Tulce, rejon ul. Diamentowej (381,67m) w 2008 roku za kwotę 13.091,35 zl.

- Budowa wodociągu Tulce, rejon ul. Leśnej i Gajowej (1.201,67m) w 2008 roku za kwotę 47.784,26 zł.

- Budowa wodociągu Komorniki RSP (273m) w 2008 roku za kwotę 5.820,06 zł..

- Budowa studni głębinowej w Gowarzewie w 2008 roku za kwotę 130.547,77 zł.

- Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gowarzewie w 2008 roku za kwotę 54 200,00 zł.

- Przejęcie sieci wodociągowej Komorniki RSP w 2008 roku – bezpłatne.

W zakresie inwestycji drogowych zrealizowano dodatkowo:

- W 2007 roku następujące inwestycje drogowe:

  - Budowa drogi Gowarzewo-Trzek (1,297km)

  - Budowa drogi Markowice-Zmysłowo (1,006km)

  - Budowa ul. Fiołkowej w Tulcach (280m)

  - Budowa ul. Konwaliowej w Tulcach (532m)

  - Budowa ul. Miętowej w Gowarzewie

  - Budowa ul. Słonecznej w Gowarzewie (80m)

- W 2008 roku następujące inwestycje drogowe:

  - Budowa ul. Akacjowej w Gowarzewie (1,785km)

  - Budowa drogi Markowice-Zmysłowo (1,006km)

  - Budowa drogi Szewce-Tulce (300m)

  - Budowa drogi Garby-Szewce (300m)

  - Budowa drogi Czerlejno-Kleszczewo

  - Budowa ul. Tulipanowej w Tulcach (88m)

  - Budowa ul. Jaśminowej w Tulcach (110m)

  - Budowa ul. Orzechowej w Tulcach (100m)

  - Budowa ul. Liliowej w Tulcach (204m)

  - Budowa ul. Mahoniowej w Tulcach (307m)

  - Budowa ul. Jałowcowej w Tulcach (236m)

  - Budowa ul. Spokojnej w Tulcach (95m)

  - Budowa ul. Nowej w Gowarzewie (120m)

  - Budowa ul.: Lawendowej, Waniliowej, Szałwiowej i Szafranowej w Gowarzewie (1.484m)

  - Budowa ul. Parkowej i Leszczynowej w Gowarzewie (920m)

  - Budowa ul. Letniej w Gowarzewie (175m)

  - Budowa ul. Rumiankowej w Gowarzewie (83m)

  - Budowa ul. Konwaliowej w Gowarzewie (130m)

  - Budowa drogi w Krzyżownikach (190m)

Gmina Komorniki

- Rozbudowa sieci wodociągowej – w 2007 roku – 9,8 km, w 2008 roku – 9,4 km i w roku 2009 – 0,9 km.

- W 2008 roku budowa kanału deszczowego w ul. Polnej w Komornikach

- W 2008 roku budowa przepustu pod ul. Topolową

- W 2007 roku doposażono oczyszczalnię ścieków w Łęczycy za kwotę 61 400 zł.

- W zakresie inwestycji drogowych poddano modernizacji następujące odcinki (działania nie ujęte w programie):

  - W 2007 roku - Plewiska – ul. Kminkowa, ul. Kolejowa, Komorniki – ul. Wawrzyniaka, Głuchowo – ul Tęczowa

  - W 2008 roku – Plewiska – ul. Fabianowska, ul. Kolejowa, Wiry – ul. Poznańska, Komorniki – ul. Polna, ul. Komornicka, Kościelna, Pańska, Zbożowa, św. Rocha

  - W 2009 roku – Plewiska – ul. Stawna, Ogrodowa, Fabianowska, Szkolna, Wiry – ul. Poznańska, ul. Komornicka, Komorniki – ul. Stawna, ul. Ks. Malinowskiego, ul. Pańska, ul. Pana Tadeusza, ul. Kościelna, Chomęcice – ul. Poznańska, Głuchowo – ul. Poznańska, ul. Krótka.

Gmina Kostrzyn

- W 2009 r. wybudowano ciąg pieszo – rowerowy w ciągu ul. Poznańskiej w Kostrzynie (od ul. Wieniawskiego do Stacji Paliw Petrochemii Płock)

Gmina Kórnik

Nie podano

Miasto Luboń

- W 2007 roku budowa kanalizacji deszczowej w ul. Długa, Wiśniowa, Strumykowa, Krótka (460 000 zł.)

- W 2008 roku budowa kanalizacji deszczowej w ul. Konarzewskiego i Broniewskiego (420 000 zł.)

- W 2009 roku opracowanie koncepcji odprowadzania wód opadowych z terenu całego miasta (550 000 zł.)

- W 2007 roku budowa sieci wodociągowych w ul. Sowia i Wczasowa (250 000 zł.)

- W latach 2008 – 2009 opracowanie projektów sieci wodociągowych za kwotę 95 000 zł.

Gmina Mosina

Nie podano

Gmina Murowana Goślina

- Odbiór i utylizacja padłych zwierząt. Od 2009 realizacja zadania odbywa się poprzez umowę współpracy nr 82/2009. Zryczałtowane miesięczne koszty odbioru padłej zwierzyny wynoszą: 250,00 zł , tj. 3.000,00 zł rocznie. Kwota oraz umowa współpracy obowiązuje w 2009r. W latach 2007-2008 - zadanie realizowane było na zlecenie.

- Budowa szlaków rowerowych. W okresie sprawozdawczym wzdłuż dróg gminnych zrealizowano ścieżki rowerowe o łącznej długości 1,8 km (w pasie drogowym ul. Polnej). Pozostałe ścieżki rowerowe na terenie gminy wykonane zostały przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 196 oraz 187).

- Aktualizacja POŚ dla Miasta i Gminy Murowana Goślina Zadanie w trakcie realizacji. Podjęcie uchwały przez Radę Miejską w niniejszej sprawie planowane jest na listopad 2009 roku.

Gmina Pobiedziska

- Rozbudowa sieci wodociągowych w m. Letnisko Leśne, Bugaj, Stęszewsko, Góra, Pobiedziska, Kocanowo, Kołata w latach 2007 – 2009

- Modernizacja dwóch stacji uzdatniania wody w m. Stęszewko i Jerzyn.

- Utworzenie pomnika przyrody – topoli białej w Węglewie w 2008 roku

- Altualziacja Programu Ochrony Środowiska w 2009 roku

Miasto Puszczykowo

- W 2007 roku wymieniono całe oświetlenie miasta na energooszczędne – 1 640 szt. źródeł światła.

- W latach 2007 – 2009 wybudowano i zmodernizowano drogi gminne o łącznej długości 6 203 mb. W 2007 roku wybudowano ulice: Niwka Stara, Gwarna, Libelta, Rządowa, Nizinna. W 2008 roku wybudowano ul. Lipową, Nową, Źródlaną, Ogrodową, Wspólną, Wawrzyniaka, Łukaszewicza, Owocową, Cienistą. W 2009 roku wybudowano ulice Jarosławską, Gołębią, Roboczą, Jodłową, Norwida.

- W 2007 roku uruchomiono serwis informacyjny w prasie i na stronie www miasta w sprawie postępowania z padła zwierzyną.

- Od 2008 roku wprowadzono akcję mikroczipowania zwierząt w celu ich identyfikacji.

Gmina Rokietnica

Zmiana ogrzewania węglowego na pelety w Gimnazjum w Napachaniu lata 2007 – 2008

Modernizacja drogi gminnej – ul Kręta II etapy, budowa nawierzchni z kostki brukowej – lata 2007- 2008

Modernizacja drogi gminnej – ul Mickiewicza i ul. Miłosza, budowa nawierzchni z kostki brukowej- lata 2008 – 2009

Wykonanie nasadzeń drzew liściastych wzdłuż ulic Mickiewicza w Rokietnicy oraz Strarzyńskiej w Kiekrzu (utworzenie alei) – 2009 rok.

Gmina Stęszew

- Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska – 2009 rok.

Gmina Suchy Las

- Wymiana oświetlenia na terenie gminy na energooszczędne w 2007 roku. Koszt płacony w ratach – 15 500 zł. miesięcznie.

Gmina Swarzędz

Nie podano

Gmina Tarnowo Podgórne

- Budowa tranzytu wodociągowego z SUW Miączyn do przepompowni wody przy ul. 23 Października w Tarnowie Podgórnym (2007 rok)

- Wymiana wodociągu azbestowego w ul. Spółdzielczej w Sadach (2008 rok)

- Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Okrężnej, bazaltowej, Granitowej, Skalistej i Kasztanowej w Sierosławiu (2008 rok)

- Budowa kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków w ul. Więckowickiej w Ceradzu Kościelnym  (2008 rok)

- Modernizacja przepompowi ścieków w Tarnowie Podgórnym przy ul. Rokietnickiej z rurociągiem tłocznym kanalizacji sanitarnej (2008 rok)

- Budowa się kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Sasankowej w Tarnowie Podgórnym  (2009 rok)

- Przejście siei wodociągowej pod ul. Poznańską i drogą krajową nr 92 w Tarnowie Podgórnym (2009 rok)

- Remont metodą bezwykopową 30 żelbetowych studni kanalizacji sanitarnej 1000 mm i 1200 mm w Tarnowie Podgórnym  (2009 rok)

- Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w rejonie ul. Krętej i Poznańskiej w Górze  (2009 rok)

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Poznańskiej w Tarnowie Podgórnym  (2009 rok)

- Wymiana dyfuzorów na oczyszczalni ścieków w Tarnowie Podgórnym.  (2009 rok)

III. PODSUMOWANIE

Niniejsze opracowanie jest sprawozdaniem z realizacji Programów ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego w latach 2007 – 2009 i uwzględnia zadania ujęte w opracowaniach „Program Ochrony Środowiska na lata 2004 – 2008” i „Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015”  jak i zadania nie objęte programami a zrealizowane.

Analiza opracowanych programów i zebranych danych prowadzi do następujących wniosków:

- Ustawodawca zobowiązując samorządy powiatowe do sporządzania raportów z realizacji programów ochrony środowiska nie określił zakresu tych opracowań oraz nie nałożył obowiązku na inne podmioty przekazywania danych. W związku z powyższym przekazanie danych przez gminy powiatu odbywało się na zasadzie dobrowolności co zdecydowanie wpływa na ich jakość.

- Duże obciążenie pracowników gmin powiatu jak i odpowiedzialność, a tym samym i posiadanie informacji na temat realizacji poszczególnych zadań przez różne osoby lub jednostki gminne znacznie utrudnia pozyskanie informacji i obniża ich wiarygodność.

- Starostwo Powiatowe przekazało pełną informację o zadaniach własnych i koordynowanych zrealizowanych w okresie sprawozdawczości.

- W zakresie gospodarki wodnościekowej Starostwo Powiatowe zrealizowało pełen zakres zaplanowanych zadań za wyjątkiem przeglądu pozwoleń wodnoprawnych. Z uwagi na fakt, iż do chwili obecnej RZGW nie opracował bilansu wodno-gospodarczego zlewni starostwo nie miało możliwości przeprowadzenia przeglądu pozwoleń w oparciu o ww. bilans.

- W okresie sprawozdawczym Starosta zapewnił środki finansowe w PFOŚiGW na zadania dotyczące konserwacji i eksploatacji urządzeń melioracji wodnych, zabiegi hydrotechniczne, zabiegi konserwacyjne rzek, rowów i jezior na terenie powiatu poznańskiego wykonywane przez spółki wodne.

- W zakresie ochrony powietrza Starostwo Powiatowe zrealizowało zadania zaplanowane. Także zadania koordynowane zostały zrealizowane lub są w trakcie realizacji.

- W celu ograniczenia uciążliwości powodowanej przez hałas Starostwo Powiatowe podjęło i zrealizowało zaplanowane zadania koordynowane związane z modernizacją dróg, nasadzeniami zieleni, wykonaniem map akustycznych, organizacją ruchu ulicznego.

- W latach 2007 – 2009 Starostwo Powiatowe zrealizowało szereg działań zaplanowanych jak i dodatkowych w zakresie zarządzania środowiskiem, edukacji ekologicznej, promocji ochrony środowiska i postaw proekologicznych.

- W okresie sprawozdawczości Starostwo Powiatowe podjęło realizację szeregu zadań nie planowanych na które wydatkowano dodatkowe kwoty. Główne zadania zrealizowane nie zawarte w „Programie …” to dofinansowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, odnowienie drzewostanów po huraganach i zniszczonych przez szkodniki, działalność edukacyjna i reklamująca postawy proekologiczne, dofinansowanie zakupu środków do neutralizacji skażeń przez Państwową Straż Pożarną.

- W poszczególnych gminach szereg zadań nie został zrealizowany z uwagi na brak środków w budżetach lub przesunięcia tych środków na zadania „ważniejsze”. Wiele gmin nie podało przyczyn braku realizacji poszczególnych zadań. Przedstawiciele kilku gmin stwierdzili, że zadania planowane nie odzwierciedlają rzeczywistości.

- W latach 2007 – 2009 znaczna część środków w budżetach gmin została przeznaczona na zadania w zakresie gospodarki wodno – ściekowej i inwestycje drogowe. Skutkowało to w wielu gminach przesunięciem środków z realizacji innych zdań, a także zmianę zakresu inwestycji w poszczególnych dziedzinach.

- Zadania związane z ochroną przyrody i ograniczeniem emisji do powietrza były realizowane w niewielu gminach w ograniczonym zakresie.

- Do chwili obecnej nie przystąpiono do realizacji zadania międzygminnego obejmującego budowę międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Skałowie pomimo iż Starosta w budżetach kolejnych lat ma zaplanowane środki na ten cel. Od 2007 r. trwają prace nad powołaniem Związku Międzygminnego „SCHRONISKO”.

- Przy wielu zadaniach zaplanowanych i nie zrealizowanych gminy w przekazanych materiałach nie podały przyczyn braku realizacji lub nawet nie odniosły się do faktu braku ich realizacji.